Digital behandlings- og egenbehandlingsplan (DBEP)

Prosjektrapport 2021-2023- Utkast

Innhold

SAMMENDRAG	3

1.	INNLEDNING	5

1.1	Behov	5

1.2	Formål	6

1.3	Sammenheng med annet pågående arbeid nasjonalt	7

1.4	Begrepsavklaring	7

1.5	Juridisk avklaring	8

1.6	Teknisk konsept	9

2.	ARBEIDSMETODE OG GJENNOMFØRING	11

2.1	Smidig utvikling	11

2.2	Organisering	11

2.3	Utprøvningsdeltakere og gjennomføring	12

2.4	Tilgang til løsningen i utprøvning	14

3.	ERFARINGER FRA UTPRØVNINGEN	14

3.1	Positive erfaringer med enkel bruk mellom fastlege og pasient	15

3.1.1	Sykdomsforebygging	15

3.1.2	Oppfølging	16

3.2	Erfaringer med bruk på tvers med flere involverte behandlere	17

3.3	Erfaringer med bruk innen Digital hjemmeoppfølging	17

3.4	Læringspunkter fra gjennomføringen	18

3.5	Statistikk fra bruk	19

4.	HOVEDFUNN	20

4.1. Hovedfunn 1: Bruk av behandlingsplaner på tvers i helsevesenet	20

4.2. Hovedfunn 2: "Enkel bruk" mellom fastlege og pasient	21

4.3. Hovedfunn 3: Behandlingsplaner på papir	22

4.4 Hovedfunn 4: Erfaringer med løsningskonseptet	23

4.5 Hovedfunn 5: Tilbakemeldinger fra sektor og leverandører	23

4.6 Hovedfunn 6: Ulike bruksområder med ulike behov	24

4.7 Hovedfunn 7: Praksis og begrepsbruk for behandlingsplaner	28

4.8 Hovedfunn 8: Smidig utvikling av en nasjonal løsning	29

4.9 Hovedfunn 9: Behov for forutsigbarhet rundt løsningen	30

4.10 Hovedfunn 10: Behov for tilgang på tvers av systemer	31

5. DISKUSJON	31

5.1	Nyttevurderinger og behov	31

5.1.1	Avlasting av helsepersonell	32

5.2 Løsningskonsept	34

5.2.1 En eller flere behandlingsplaner	34

5.2.2 Videre arbeid med løsningskonsept for innføring	36

5.3 Kostnadsoversikt	37

5.3.1 Kostnader og konsekvenser ved utsettelse	37

5.3.2 Kostnader og løsningskonsept	38

5.4 Gjennomføringsplan	39

5.4.1 Muligheter ved videreføring	40

5.5 Internasjonale erfaringer	42

6	OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER	42

7	REFERANSER OG ORDLISTE	45

7.1 Ordliste	45

7.2 Referanser	45

8	VEDLEGG	48

8.1 Skjema for pasientoppfølging colorectalcancer	48

SAMMENDRAG

Det forventes at helsetjenestens behandlingsforløp er koordinerte og helhetlige. En oversikt over den planlagte behandlingen bør enkelt kunne deles med pasient, behandlere og andre som trenger den. Dessverre har ikke helsepersonell tilgang til digitale løsninger som gjør det mulig å enkelt dele slik informasjon. Helsetjenesten preges av utfordringer med utveksling av informasjon mellom ulike tjenestenivå og lite helhetlig tankegang.

Den manglende oversikten og sammenhengen i behandlingen kan gi mindre effektiv behandling, dårligere utnyttelse av ressurser og kan i verste fall være farlig for pasienten. Pasientene må ofte selv koordinere egen behandling på tvers av sine behandlere.

I helsepersonellkommisjonens rapport Tid for handling [3] står det at "Digitaliserte løsninger i samhandling er en forutsetning for å håndtere helhetlige pasientforløp på tvers av forvaltnings- og omsorgsnivåer. Så langt er potensialet for å realisere gevinster i liten grad tatt ut"(NOU 2023:4). En av grunnene til den manglende gevinstrealiseringen er, ifølge rapporten, at de digitale løsningene ikke har tatt utgangspunkt i de reelle behovene.

Prosjekt Digital behandlings- og egenbehandlingsplan (DBEP) har fra 2021-2023 utviklet og prøvd ut en løsning og et løsningskonsept som gjør det mulig å samarbeide om pasientens behandlingsplan på tvers av helsevesenet og journalsystemer og med pasienten selv. Løsningen har blitt utviklet smidig og brukernært, og er prøvd ut med reelle pasienter og behandlere i Helse Nord og kommunene Alta, Tromsø, Bodø og Rana, inkludert fastleger.

Løsningen som er utviklet er en minimumsløsning (MVP) som dekker de mest grunnleggende behovene i en enkel behandlingsplan, som å dele informasjon om problemstilling/diagnose, mål og tiltak. Formålet har vært å skaffe erfaringer for senere faser i prosjektet, herunder behov for videreutvikling, gjennomføring, nytteverdi og bruksområder.

Det er behov for å videreutvikle løsningen med mer funksjonalitet, og det er nødvendig med API-integrasjoner i EPJ-systemene. Løsningen har på tross av dette gitt gevinster til både pasienter og helsepersonell i løpet av utprøvingen. Prosjektet har fått tilbakemelding fra helsepersonell på at "løsningen er ikke perfekt, men den er bedre enn det som finnes i dag". Gitt situasjonen i helsetjenesten beskrevet i Tid for handling er det behov for at man raskest mulig kan ta digitale løsninger i bruk. Behandlere og virksomheter som ser nytten av løsningen og kan akseptere en løsning som ikke er ferdig, kan enkelt gis tilgang til å prøve den ut. Dette er i tråd med målet beskrevet i Nasjonal helse og samhandlingsplan om å korte ned tiden før brukerne får tatt løsningene i bruk og bruke mindre penger på planlegging. For å redusere usikkerhet og kompleksitet anbefales det å jobbe i kortere sykluser der man tester ut løsningskonseptet slik at man kan samle erfaringer og justere løsningen før den settes i drift (Meld. St. 9 (2023–2024)[4].

Prosjektet har vært finansiert av Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning i perioden 2021-2023. Prosjektet har i 2024 sikret midler til å opprettholde løsningen for de som allerede benytter den. Denne finansieringen er ikke tilstrekkelig til å videreutvikle eller utvide utprøvingen i tråd med anbefalingene beskrevet i denne rapporten. Uten videre finansiering på kort og lang sikt må løsningen tas ned

Erfaringene vi har gjort oss i løpet av prosjektet er hentet inn via leverandørdialog, dialog med ledelse i sektor, ulike interesseorganisasjoner og innsiktsarbeid fra pasienter og helsepersonells bruk av minimumsløsningen.

I dette arbeidet har prosjektet gjort følgende hovedfunn oppgitt i tilfeldig rekkefølge:

- Digitale behandlingsplaner kan stimulere og støtte økt samhandling på tvers av helsevesenet, som et av flere nødvendige tiltak.

- Det er oppnådd svært spennende resultater innen enkel bruk mellom fastlege og pasient, og et stort potensial innenfor sykdomsforebygging og oppfølging.

- Digitale behandlingsplaner kan erstatte behandlingsplaner på papir, redusere tidsbruk, økt kvalitet på behandling, bedre pasientsikkerhet og bidra til normering.

- Minimumsløsning og løsningskonsept har fungert svært bra teknisk og kan raskt og kontrollert tilgjengeliggjøres på tvers i helsetjenesten for videre utvikling.

- Både sektor og leverandører ser et stort potensial i løsningen og flere aktører ønsker å prøve ut løsningen i drift.

- Minimumsløsningen dekker ulike bruksområder i varierende grad. Det er behov for å videreutvikle behandlingsplaner innen ulike bruksområder som har ulike utviklingsløp.

- Det er ulik praksis rundt behandlingsplaner – begrepet er ikke normert.

- Smidig utvikling av en nasjonal løsning er uvant, både organisatorisk, finansielt og i sektor.

- Forutsigbarhet rundt løsningen er en forutsetning for at leverandører skal ta i bruk API.

- Løsningen må tilgjengeliggjøres på tvers av systemer for å skape verdi i samhandling.

Disse hovedfunnene viser et sammensatt utfordringsbilde, og vi ser et stort behov for statlig involvering og forankring for å sørge for at digitale behandlingsplaner realiseres på tvers av helsevesenet og EPJ-systemer. Hovedfunnene er beskrevet nærmere i kapittel 4.

En viktig indikator på at vi er på rett vei er at 3 av 4 klynger vil jobbe videre med løsningen slik den fremstår i dag selv om de ser at den har mangler. Det tar tid å komme i gang med nye arbeidsmetoder og man trenger noe erfaring for å plukke de riktige kandidatene til å bruke behandlingsplaner på. Dette styrker også troen på at vi best kan utvikle denne løsningen ved stegvis utvidelse av utprøvingen parallelt med at vi utvider funksjonalitet og løser utfordringene vi har sett og som oppstår.

Basert på hovedfunnene og de ulike tema som er diskutert i denne rapporten har vi utarbeidet følgende overordnede anbefalinger for veien videre.

Overordnede anbefalinger

- Overordnet målsetning bør være å lage en hensiktsmessig løsning som gir verdi for de ulike bruksområdene og som skalerer. For å kunne oppnå det må MVP videreutvikles, API tas i bruk av EPJ og flere erfaringer innhentes. Det er viktig at tiltaket er godt forankret i sektor, Helsedirektoratet, HOD og NHN. Man kan da jobbe mot nasjonal innføring av behandlingsplaner for relevante bruksområder.

- Løsningen bør videreutvikles stegvis med langsiktig finansiering på plass: En stegvis og erfaringsbasert tilnærming fremstår som en nødvendig og hensiktsmessig tilnærming for å realisere digitale behandlingsplaner. De konkrete erfaringene vil da ifølge smidige prinsipper berike øvrige prosesser og planlegging.

- Bruk løsningen for å samle flere erfaringer og gi verdi til sektor raskt: Løsningen bør videreføres og benyttes for å innhente flere erfaringer innen ulike bruksområder og fra leverandører for å styrke underlaget for gjennomføring og innføring. Løsningen bør prøves ut i pasientforløp der samhandling allerede er etablert. Prosjektet har i skrivende stund konkrete muligheter og henvendelser fra sektor innen aktuelle bruksområder som bør gripes (se kapittel 5.4.1), og behandlerne mener selv at de også vil få verdi av en slik utvidet utprøvning.

- Prosjekt- og produktdokumentasjon bør oppdateres. Investeringsforslag for innføring kan med fordel gjøres per bruksområde basert på erfaringer og tydelige løsningsforslag, og overordnet for resterende bruksområder. Det er behov for videre arbeid med:

- Nyttevurderinger

- Løsningskonsept

- Overordnet kostnadsoversikt (inkludert fordeling, samt drift og forvaltning)

- Gjennomføringsplan med stegvis tilnærming

I kapittel 6 utdyper vi anbefalingene og kommer med konkrete innspill til videre arbeid. Problemstillingene er beskrevet i mer detalj i kapittel 5: Diskusjon.

- INNLEDNING

  - Behov

Det er i begrenset grad tilrettelagt for at pasienten kan delta og spille inn informasjon i egen behandling, og dermed være en aktiv deltaker i eget behandlingsforløp.

Pasienter har i varierende grad tilgang til skriftlig informasjon om planer for videre behandling. Helsepersonell med ansvar for å følge opp pasienter har begrenset tilgang til informasjon fra andre behandlere og muligheter for å kunne samhandle om pasientoppfølgingen på en effektiv og god måte. Det er krevende å få oversikt over igangsatt og planlagt behandling, og det er utfordrende og tidkrevende å innhente nødvendig informasjon. Manglende koordinering og tilgang til nødvendig pasientinformasjon kan føre til brudd i behandlingsforløpet ved overføring av pasienter mellom tjenestestedene. Dette gjelder spesielt pasienter med alvorlig sykdom, med store og sammensatte behov, med flere diagnoser og der flere behandlere er involvert på tvers av tjenestested.

Denne utfordringen er ikke begrenset til spesifikke diagnoser eller problemstillinger. Den gjelder generelt for hele helsetjenesten der det er behov for samhandling på tvers av behandlingsnivå. Det finnes enkelte løsninger som muliggjør deling regionalt eller innenfor spesifikke bruksområder. Men det finnes per i dag ingen digitale løsninger som dekker helsetjenestens behov for å dele behandlingsplaner på tvers av behandlingsnivå nasjonalt.

Behandlings- og egenbehandlingsplaner benyttes i de pågående prosjektene Primærhelseteam og Digital Hjemmeoppfølging i regi av Helsedirektoratet. Der ble det etterlyst digitale løsninger for deling av planene mellom helsepersonell og med pasienter. Enkelte private leverandører tilbyr egenbehandlingsplaner, men disse er ikke integrert i dagens journalsystemer og lagring av data fra disse løsningene varierer mellom kommunene.

Med bakgrunn i dette, ble det i 2019 igangsatt et arbeid med kartlegging av behov og de ulike løsninger og tiltak som var iverksatt på dette området. Det ble avdekket at det var et komplekst område å ta tak i og at mange hadde forsøkt å få på plass digitale løsninger. Helsedirektoratet fant ingen løsninger som kunne tilfredsstille disse behovene. Samtidig ble det klart at kompleksiteten var stor. Det var behov for å gjøre en grundigere utredning. På bakgrunn av dette ble det søkt Digitaliseringsdirektoratet om støtte gjennom Stimulab-ordningen. Støtte ble innvilget, og firmaene Halogen og Rambøll ble valgt for å bistå med behovskartlegging, utvikling av prototype og et anbefalt forslag til løsning. I tillegg ble det også utarbeidet en overordnet gevinstrealiseringsplan.

  - Formål

Prosjektets hovedformål har vært å utvikle og teste ut en løsning som gjør det mulig å dele digitale behandlingsplaner og som understøtter samhandling. En god løsning for samhandling krever involvering fra mange fagpersoner, leverandører og administrasjonsnivå. Det krever også utarbeidelse av rutiner for samhandling, inkludert teknisk utvikling. Digitale behandlingsplaner har mange ulike bruksområder med ulike behov for funksjonalitet. Det krever langsiktig og koordinert innsats for å få alt dette på plass. Med tanke på den begrensede prosjektperioden ble det besluttet å utvikle en generell minimumsløsning (MVP), som gjør det mulig å dele behandlingsplaner på tvers av behandlingsnivå og med pasienten. Minimumsløsningen har et stort utviklingspotensial. Prosjektet mener at man gjennom stegvis utvikling relativt raskt kan få en funksjonell løsning på plass innen noen bruksområder, som kan videreutvikles til å gradvis dekke de fleste behov. En tidslinje for dette må utarbeides.

Med digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner ønsker man å bedre samarbeidet i sektoren ved å gi helse- og omsorgspersonell en løsning for å dele informasjon om pasientens behandlingsplan.

Dette skal oppnås gjennom følgende hovedmål:

- Digitalisering av informasjonsdeling, der relevant informasjon knyttet til en pasients behandlings- og egenbehandlingsplan skal være tilgjengelig mellom ulike behandlere i helse- og omsorgstjenesten og pasienten selv. Dette vil innebære:

For pasientene

- Pasientene føler seg tryggere, har bedre oversikt og mer påvirkning i egen behandling.

- Økt kvalitet i informasjonsutvekslingen mellom pasient og behandlere.

For helsepersonell

- Bedre sammenheng i pasientforløpet med mer helhetlige og koordinerte tjenester og økt teamarbeid på tvers av helsetjenester.

Teknisk

- Løsningen skal følge nasjonale retningslinjer og standarder for arkitektur og informasjonsutveksling.

I dette prosjektet har målet vært å lage, og prøve ut, en god minimumsløsning i form av enkle og gode behandlings- og egenbehandlingsplaner som kan deles på tvers av nivå i helse- og omsorgstjenesten og med pasienten. Dette kan ses som første steg i en lengre prosess for å oppnå overordnet mål. Minimumsløsningen kan fungere som et utgangspunkt for mer avansert funksjonalitet på sikt. Første steg har vært å prøve ut digitale behandlingsplaner i Nord-Norge fra november 2022 til desember 2023. Løsningen er fortsatt i bruk i utprøvingsklyngene.

  - Sammenheng med annet pågående arbeid nasjonalt

Prosjektet henger sammen med og kan understøtte annet pågående arbeid i helsetjenesten. Løsningen er utviklet for å være generell og diagnoseuavhengig. Målet er at alle behandlere som ønsker å opprette en behandlingsplan skal ha mulighet til å få denne lagt inn i løsningen. Det betyr at løsningen potensielt vil være relevant og gi nytte til behandlingsforløp i store deler av helsetjenesten. Løsningen har potensialet til å dekke en rekke behov, som for eksempel å understøtte klinisk oppfølging, forebygging, tilrettelegge for samhandling og mer helhetlige pasientforløp, bidra til bedre statistikk knyttet til bruken av helsetjenester og være arbeidsbesparende for helsepersonell. Digital hjemmeoppfølging (DHO), oppfølgingsteam, Nasjonal helse- og samhandlingsplan og Program Digital samhandling er eksempler på pågående arbeid som er relevant for digital behandlings- og egenbehandlingsplan. Dette er ikke utfyllende, men er ment for å synliggjøre det brede potensialet som ligger i en nasjonal løsning for deling av digitale behandlingsplaner.

  - Begrepsavklaring

Behandlingsplan er et vidt begrep som rommer en rekke ulike forståelser. For å skape en felles forståelse har prosjektet tatt utgangspunkt i følgende definisjoner:

- En behandlingsplan inneholder diagnoser/problemstillinger, mål og tiltak knyttet til oppfølging av pasientens helse, uavhengig av hvem som har ansvaret for å følge dem opp (helsepersonell eller pasienten selv).

- En egenbehandlingsplan inneholder diagnoser/problemstillinger, mål og tiltak som følges opp av pasienten selv. Egenbehandlingsplan er et begrep som presiserer den delen av behandlingsplanen som pasienten har ansvaret for å følge opp. Kan inngå som en del av en behandlingsplan.

- Med individuell plan menes en helhetlig plan som inneholder brukerens mål og tiltak som er sektorovergripende.

- Sektorovergripende betyr at planen inneholder mål og tiltak som også gjelder utover brukerens helse, som for eksempel arbeid, bolig og utdanning.

- Behandlings- og egenbehandlingsplaner kan inngå som en delplan i en individuell plan, men er begrenset til informasjon relatert til helseoppfølging.

Figur 1: Figuren viser sammenhengen mellom individuell plan, behandlingsplan og egenbehandlingsplan. En behandlingsplan kan inngå som del av en individuell plan og egenbehandlingsplan kan inngå som del av en behandlingsplan. Når prosjektet bruker begrepet behandlingsplan ligger egenbehandlingsplan implisitt i dette.

Det finnes i dag flere systemer som tilbyr digitale systemer for individuell plan (IP). Disse systemene er gjerne tilknyttet kommunen, og det er utfordrende å sikre opplæring og tilgang til disse systemene på tvers av behandlingsnivå. Digital behandlings- og egenbehandlingsplan er utviklet på en slik måte at det er teknisk mulig å integrere med digitale IP-systemer. På den måten vil digital behandlingsplan kunne løse deler av denne utfordringen ved å samle og dele behandlingsplaner på tvers av virksomheter i digitale IP-systemer.

  - Juridisk avklaring

Kjernejournalforskriften §4 gir hjemmel til å lagre behandlings- og egenbehandlingsplan i Kjernejournal med samtykke fra pasient. Hjemmelsgrunnlaget omfatter helsebehandling, og dermed ikke individuell plan som også inneholder tiltak iverksatt av skole, barnevern, arbeidsgiver ol.

Det er kun autorisert helsepersonell (som har HPR-nummer) som har tilgang til Kjernejournal.

Prosjektet har i løpet av utprøvingen avdekket juridiske problemstillinger knyttet til både ansvarsforhold og dobbeltføring ved bruk av løsningen.

Ansvarsforhold

Prosjektet har gjennomført en juridisk vurdering av ansvarsoverføring av behandlingstiltak mellom tjenestenivå når man jobber i samme tekniske system. Bortsett fra det som følger av kjernejournalforskriften, er det ikke rettslig regulert verken hva som kan eller skal innføres i DBEP, eller hva som er virkningen av at noe er eller ikke er innført der. Juridisk er det ikke noe lovverk som regulerer at ansvar overføres ved å endre ansvarlig i DBEP. Planen skal ikke erstatte ordinær dialog eller prosedyrer med bruk av PLO-meldinger, henvisninger, epikriser osv. Det innebærer at det som er skrevet i DBEP ikke skal ha betydning for hvem eller hvilket tjenestenivå som har ansvaret ved eventuell svikt i oppfølgingen av en pasient. Spørsmål om ansvar vil på vanlig måte måtte avgjøres på bakgrunn av hendelsesforløpet i den konkrete sak.

Dobbeltføring

Det er kommet opp spørsmål angående lovkravene til journalføring i forbindelse med digital behandlings- og egenbehandlingsplan. Spørsmålet er om behandlingsplanen i tillegg til å lagres i kjernejournal også må lagres i lokal EPJ (elektronisk pasientjournal).

Helsedirektoratet har i forbindelse med denne problemstillingen gjort følgende vurdering:

Den som yter helsehjelp, skal registrere relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen i en journal (EPJ) for den enkelte pasient, jf. helsepersonelloven §§ 40 og 41. I pasientjournalforskriften §§ 4 til 8 er det nærmere angitt ulike typer av opplysninger som skal nedtegnes i EPJ dersom det er relevant og nødvendig.

Digital behandlings- og egenbehandlingsplan er en løsning som har som primært formål å understøtte samhandlingen mellom pasienten og ulike deler av helsetjenesten, og planen skal ligge i kjernejournal. Det vil som hovedregel være tilstrekkelig at det i den enkelte pasients EPJ, framgår at pasienten har en digital behandlings- og egenbehandlingsplan i kjernejournalen. Dette innebærer at det ikke er nødvendig at selve den digitale behandlings- og egenbehandlingsplanen også ligger i EPJ.

Det kan imidlertid tenkes at enkelte opplysninger fra den digitale behandlings-/ egenbehandlingsplanen også vil være relevant og nødvendig informasjon for pasientens behandling på det enkelte behandlingssted, og dermed skal nedtegnes i EPJ. Det må vurderes konkret av det enkelte helsepersonell på vanlig måte.

Kort oppsummert betyr dette at behandlingsplanen som hovedregel kan lagres i kjernejournal og behandler kan i EPJ henvise til denne. Det er imidlertid viktig at det enkelte helsepersonell vurderer om det er relevant og nødvendig informasjon i planen som også bør nedtegnes i EPJ.

I en videreføring av prosjektet er det behov for å jobbe videre med disse problemstillingene etter hvert som løsningen videreutvikles.

  - Teknisk konsept

Det tekniske konseptet som er prøvd ut er bygget rundt sentral lagring i Kjernejournal og et åpent API[2] som muliggjør datadeling mellom systemer på tvers av helsevesenet. Det er til nå laget to implementasjoner basert på dette API'et: Helsenorge som brukergrensesnitt for innbygger og Kjernejournal portal som brukergrensesnitt for behandler.

Kjernejournal portal er et risikoreduserende tiltak for å sikre samhandling og tilgang til informasjon for behandlere som ikke har et fagsystem med eget brukergrensesnitt til DBEP. Det er behov for å raffinere API ytterligere basert på erfaringer fra bruk av API i fagsystem (EPJ).

Kjernejournal portal og Helsenorge benytter altså det samme API'et som er tilgjengelig for leverandørmarkedet, men Helsenorge har foreløpig bare implementert lesing (og ikke skriving). Tilgang til API for pasient-apper og andre innbyggerrettede løsninger er en del av teknisk konsept, men ikke av den nåværende minimumsløsningen som er utviklet. Tilsvarende er systemer for Individuell Plan (IP) også teknisk mulige å integrere mot DBEP API, men vil fordre at man løser tilgangsutfordringen som oppstår dersom bruker av IP-systemer er saksbehandler uten tjenstlig behov til den medisinske behandlingsplanen.

En prinsippskisse av teknisk konsept oppgis under:

Figur 2: Teknisk konsept i DBEP er laget i henhold til politiske føringer om å støtte næringsliv og lokal innovasjon og minimere det som lages sentralt.

Et fleksibelt og generisk utgangspunkt

Informasjonsmodellen og API er implementert på en fleksibel og generisk måte, hvilket gjør det lettere å endre og justere basert på erfaringer og nye behov. Løsningen er laget slik at man kan øke strukturering og standardisering etter behov og etter hvert som minimumsløsningen utvikles videre. Dette gjør det bl.a. enklere å kunne optimalisere løsningen i samarbeid med leverandørmarkedet og sektor. 

De mest sentrale dataelementene i minimumsløsningen er:

- Diagnose/Problemstilling

- Mål (både for pasient og behandler)

- Tiltak (både for pasient og behandler)

Det vises til NHN sin utviklerportal [2] for mer detaljer rundt API og informasjonsmodell.

Konseptvalg

Teknisk konseptvalg ble gjort i planleggingsfasen der ulike tekniske konsepter for realisering ble vurdert opp mot hverandre. Konsepter uten API ble forkastet. Følgende konsepter ble mer inngående vurdert mot hverandre:

- API

- API + nasjonal portal

- API + nasjonal portal + SMART on FHIR applikasjon

Alternativ 2 ble valgt som et første steg, og konseptutredningen anbefalte også å vurdere alternativer som SMART on FHIR for standardisering av grensesnitt i fagsystemene etter at flere erfaringer var gjort. Det vises til "Innholds- og løsningsbeskrivelse"[1] for mer detaljer rundt konseptutredningen.

- ARBEIDSMETODE OG GJENNOMFØRING

  - Smidig utvikling

Prosjektet og utviklingen av teknisk løsning er gjennomført etter smidige prinsipper. Ved å bruke smidige prinsipper kan man blant annet skifte fokuset mot å levere verdi i mindre leveranser (iterasjoner) [kapittel 7.1]. Dette reduserer kompleksiteten og legger til rette for at man kan endre kurs dersom behovene tilsier det. Det har vært tilrettelagt for å kunne endre på planen etter hvert som prosjektet har fått ny læring.

Dette er også årsaken til at både API og informasjonsmodell er implementert på en generisk og fleksibel måte. Dette tilrettelegger for å gjøre endringer og justeringer på løsningen som vi vet vil komme når leverandører påbegynner sitt integrasjonsarbeid og etter hvert som prosjektet gjør ny læring.

Et annet viktig prinsipp med smidig utvikling, er at det skal gjøres brukernært. Det er ikke alltid like lett å få til i helsesektoren, spesielt når brukerne både er spredt geografisk og målgruppen er så bred som den er i dette prosjektet. Tilnærmingen til dette har vært å i stor grad å basere seg på hyppig innsiktsarbeid for å komme så tett på brukerne som mulig, og deretter omforme innsikten til konkrete endringer og løsningsforslag som igjen testes på brukerne. Se også kapittel 3 om erfaringer fra utprøvingen.

  - Organisering

Prosjektet er forankret i Helsedirektoratet og er gjennomført i samarbeid med NHN, Helse Nord RHF og Direktoratet for e-helse. Prosjektet ble initiert av Helsedirektoratet og gjennomført med midler tildelt gjennom Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning. Midlene ble tildelt fra 2021-2023. Totalt ble prosjektet tildelt 41 735 000 kroner fra Digitaliseringsdirektoratet. Helsedirektoratet og utprøvingsdeltakerne har også bidratt med midler for å gjennomføre prosjektet.

NHN har hatt ansvar for å utvikle den tekniske løsningen og Helse Nord har ledet utprøvingen. Helsedirektoratet, NHN og Helse Nord har utgjort prosjektgruppen. Prosjektet har hatt et prosjektstyre bestående av representanter fra Helsedirektoratet, NHN, Helse Nord, KS og Direktoratet for e-helse. Prosjektet har vært et underprosjekt i Digi-hjem, og har delt styringsgruppe med Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Løsningen har vært under utprøving i samarbeid med Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og kommunene Alta, Tromsø, Rana og Bodø, inkludert fastleger, fra november 2022 til desember 2023.

Aktørene i prosjektet i Nord-Norge har vært en viktig ressurs for å innhente tilbakemeldinger om løsningen fra pasienter og helsepersonell som har tatt løsningen i bruk. Dette innebærer tilbakemeldinger på selve løsningen, i tillegg til hvordan løsningen påvirker arbeidsflyt og andre forhold som ligger utenfor selve løsningen. Tilbakemeldingene har blitt brukt til å videreutvikle løsningen og arbeide med praktiske utfordringer knyttet til blant annet samhandling, ansvarsoverføring og organisering underveis i utprøvingsperioden. Erfaringene fra utprøvingen beskrives nærmere i kapittel 3.

  - Utprøvningsdeltakere og gjennomføring

Helse Nord RHF ledet delprosjektet for utprøving av løsningen. Utprøvingen ble delt inn i fire klynger, med utgangspunkt i geografi, som fokuserer på ulike bruksområder. Bruksområdene er valgt av klyngene i samarbeid med prosjektet. Dette er basert på innledende vurderinger av hvor digitale behandlingsplaner ville kunne gi nytte for pasienter og helsetjenesten. Klyngene har etablert et samarbeid mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Løsningen er utviklet for å være generell og kunne brukes uavhengig av hvilke diagnoser pasienten har. Dette var et valg man tok for å gi utprøvingsstedene større mulighet til å finne egnede pasienter. I konseptet var det lagt opp til en stegvis utvikling basert på diagnoser. Denne tilnærmingen møtte en del kritikk knyttet til at behovet for samhandling ikke er diagnoseavhengig. I tillegg ville det være krevende å gjennomføre rent praktisk. I løpet av utprøving har løsningen blitt prøvd ut på pasienter med én eller flere diagnoser. Minst 15 ulike diagnoser har vært brukt i løpet av utprøvingen.

Løsningen skal også kunne benyttes på tvers av faggrupper. Følgende faggrupper har benyttet løsningen i løpet av utprøvingen:

- Fysioterapeut

- Diabetes sykepleier

- Sykepleier

- Fastlege

- Sykehuslege

- Koordinator

- Kreftsykepleier

- Ernæringsfysiolog

Under følger en nærmere beskrivelse av klyngene og bruksområdene løsningen er prøvd ut på.

Alta og Finnmarkssykehuset

Diabetessykepleier i Alta kommune og diabetessykepleier på Finnmarkssykehuset har samarbeidet om å finne pasienter. De har opprettet tre planer. På grunn av manglende digital kompetanse hos pasientene har det vist seg vanskelig å få pasienten til å lese behandlingsplan selv. Man har heller ikke klart å koble på fastlege i stor grad. Årsaken til dette er uklar, men stor rotasjon av leger, tidspress og manglende forankring kan være faktorer som har påvirket dette. Man har i den siste delen av utprøvingen koblet på en kreftsykepleier i kommunen for å kunne finne flere pasienter med større behov for oppfølging av fastlege og hjemmetjeneste.

Fra sykehusets side er det ytret ønske om fortsatt å ha tilgang til DBEP selv om utprøvingen avsluttes, siden de har vært i kontakt med flere omliggende kommuner som vil prøve ut løsningen. Dette ville de kunne håndtere selv, så lenge disse kommunene får tilgang til løsningen.

Tromsø og UNN

Klyngen har fire pasienter med behandlingsplan. Disse har ulike diagnoser, blant annet Parkinson, KOLS, ryggbrudd, hypertensjon og hjertestans. Det har vært utfordrende å involvere fastlege og hjemmetjeneste i større grad. Kreftsykepleier i kommunen ble koblet på og de fant noen kandidater mot slutten av utprøvingen, men fikk ikke etablert plan på disse.

Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) ønsker å fortsette utprøvingen av DBEP. De har slitt med å finne pasienter som passer til utprøvingen, da hovedvekten av deres pasienter er eldre med sammensatte utfordringer - en gruppe som generelt er lite digitalt aktive. Ved å flytte fokus mot å nå pårørende eller behandlere rundt pasienten, har man funnet flere mulige pasienter mot slutten av utprøvingen. De ønsker derfor å bruke løsningen videre selv om det ikke er i regi av prosjektet.

Bodø og Nordlandssykehuset

Utprøvingen har vært på fem pasienter totalt. Løsningen har vært prøvd ut på tvers av hjemmetjeneste, fastlege, DHO og poliklinikker. Både samhandling på tvers og pasientenes bruk har variert mellom de ulike pasientforløpene. For tre pasienter ble det gitt opplæring til fastleger og gjort avtale med pasient, men situasjonen endret seg før man fikk etablert en plan, slik at man ikke kom i gang med utprøvingen.

Det har vært krevende å få koblet på poliklinikkene, da pasienten er komplekse og derfor mottar behandling fra flere poliklinikker. En utfordring er at poliklinikkene ikke benytter seg av elektronisk meldingsutveksling mellom poliklinikkene og kommunen. Det har gjort det utfordrende med dialog mellom kommune og poliklinikk, da denne måtte skje via telefon. Noen av poliklinikkene hadde heller ikke tilgang og opplæring i bruk av kjernejournal, noe som gjorde ventetiden fra identifisert pasient til oppstart var tidskrevende.

Avdeling for palliativ behandling har sett muligheten for å utvikle behandlingsplan slik at den kan benyttes til deling av beredskapsplaner. Dette er et interessant spor vi tar med videre.

Denne klyngen vil bidra til videreutvikling av løsningen, men vil ikke fortsette utprøvingen før utfordringene rundt ansvarsoverføring er håndtert på tilfredsstillende måte. For kommunen er det viktig at man tester DBEP på tvers av tjenestenivå. De kan tenke seg å bidra til å utvikle integrasjoner i fagsystem via LINKEN eHelselab.

Rana og Helgelandssykehuset

Her har en fastlege skrevet 11 planer. De fleste av disse er kun delt med pasient. Dette opplever pasientene som både nyttig verktøy og som mer forpliktende ettersom det ligger på Helsenorge. Behandlingsplaner er delt med gastrospesialist på sykehuset og med lege i rus/psykiatri. Fastlegen har også delt behandlingsplaner med pasienter som for eksempel er i oppfølging etter operasjon av tarmkreft. Her har man et standardisert oppfølgingsløp som med fordel kan deles med pasient, pårørende og hjemmetjeneste for å sikre oppfølging.

I behandlingsplaner for diabetikere er det også koblet på klinisk ernæringsfysiolog for å lage kostholdsplan.

Fastlege har sett store gevinster i å bruke DBEP i oppfølging av pasienter, og ønsker å beholde løsningen og bruke denne videre mot egne pasienter selv uten rammebetingelser som takster, bistand eller veiledere. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 3.1.

Helgelandssykehuset har et prosjekt for hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter hvor de ønsker å bruke DBEP. Her har de behov for å koble på flere kommuner.

  - Tilgang til løsningen i utprøvning

En av fordelene med et brukergrensesnitt for behandlingsplaner i Kjernejournal portal har vært rask og enkel tilgang til behandlerne i utprøvningen. Så lenge behandleren allerede hadde tilgang til Kjernejournal portal i sitt fagsystem, som mange EPJ har, trengte NHN kun å legge organisasjonsnummeret til virksomheten som skulle ha tilgang til behandlingsplaner til en sentral liste. Funksjonaliteten dukker da opp umiddelbart i Kjernejournal portal.

Siden Helsenorge-løsningen er laget slik at pasienten får tilgang til funksjonaliteten for behandlingsplaner straks en behandlingsplan er opprettet i Kjernejournal, utgjorde dette en svært effektiv måte å tilgjengeliggjøre hele løsningen på for utprøvningen – på tvers av systemer.

Denne raske tilgangen var årsaken til at man kunne starte utvikling av en løsning i 2022, og ha den tilgjengelig for alle behandlerne i utprøvning et halvt år senere – på tvers av EPJ-systemer og omsorgsnivå.

Det er viktig å presisere at API må tas i bruk av fagsystemene for å realisere og innføre behandlingsplaner. Den raske tilgangen via Kjernejournal portal gir dog stor fleksibilitet for videre erfaringsinnhenting, integrasjonsarbeid og videreutvikling av konsept for behandlingsplaner.

- ERFARINGER FRA UTPRØVNINGEN

Målet med utprøvingen har vært å teste minimumsløsningen og konseptet i praksis og skape innsikt som kan benyttes til å realisere en løsning for behandlingsplaner som dekker de ulike behovene i helsetjenesten på best mulig måte. Det har blitt gjennomført en rekke aktiviteter for å hente inn erfaringene fra deltakerne. Det har vært gjennomført regelmessige møter med utprøvingsdeltakerne og prosjektgruppen der man har gjennomgått status, fått tilbakemelding på hvordan basisløsningen fungerer og drøftet aktuelle problemstillinger. Det er gjennomført to innsiktrunder med intervju av brukerne av løsningen, både helsepersonell, ledere og pasienter. Erfaringene fra utprøvingen har blitt benyttet til å videreutvikle løsningen i løpet av prosjektperioden og kan benyttes i en videreføring av prosjektet.

De overordnete erfaringene fra utprøvingen er at løsningen muliggjør deling av digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner mellom behandlere og pasient. Brukergrensesnittet i portalen er intuitiv og krever ikke omfattende opplæring av helsepersonell. Den har potensial til å fungere som en døråpner for samhandling og kan understøtte teamarbeid på tvers av helsetjenester.

Som forventet er også erfaringen at minimumsløsningen trenger videreutvikling. Den fører i flere tilfeller nå til dobbeltføring og det mangler funksjonalitet som for eksempel varsling og malverk. Dobbeltføringen forekommer i de tilfellene helsepersonellet har eksisterende behandlingsplaner i sine fagsystem som det er nødvendig å dele med andre. I dagens løsning kan ikke disse planene overføres og må føres inn to ganger. Helsepersonell er tydelige på at de ønsker løsningen integrert i sine fagsystem. De oppgir at de viktigste grunnene til dette er for å unngå dobbeltføring og å ha løsningen lett tilgjengelig i sitt fagsystem med nødvendig funksjonalitet.

Prosjektet har erfart generelle utfordringer med samhandling og ansvarsoverføring i helsetjenesten førte til mangelfull involvering av relevante behandlere. Dette førte til redusert bruk og utfylling av planene, og dermed også redusert gevinst. Rutiner for bruk og samhandling med behandlingsplan ble funnet å være en viktig forutsetning for å realisere gevinster. Brukerne trenger først og fremst løsninger for å understøtte samhandling og ansvarsoverføring rundt behandlingsplaner slik at flere behandlere kan involveres. Løsninger som kan effektivisere opprettelse og arbeid med behandlingsplan for den enkelte behandler vil også være nyttig, men er underordnet problemstillingen rundt samhandling og involvering.

Samtidig ga utprøvningen positive erfaringer knyttet til ulike bruksområder for behandlingsplaner. Bruksområdet man lykkes best med i utprøvningen var også det enkleste, nemlig behandlingsplaner mellom fastlege og pasient, og innen dette området inntraff også tilfeller av spennende helsegevinster for pasienter i løpet av utprøvningen. Dette beskrives i mer detalj i kapittel 3.1.

Prosjektets viktigste erfaring er at løsningen har potensial til å oppnå ønskede gevinster gitt videre utvikling og rammebetingelser. Allerede som minimumsløsning har vi sett eksempler på at løsningen kan gi gevinster. Minimumsløsningen dekker behovet for å dele behandlingsplaner på tvers, men mangler viktig funksjonalitet som vil effektivisere og forbedre løsningen.  Dette innebærer funksjonalitet som varsling, enklere innlogging og automatisk journalføring. Dette kan løses gjennom integrasjon med fagsystemene.

  - Positive erfaringer med enkel bruk mellom fastlege og pasient

En fastlege så verdi i å opprette behandlingsplaner sammen med sine pasienter, uten å involvere flere behandlere i opprettelsen. Dette var den enkleste bruken av behandlingsplaner prosjektet registrerte i løpet av utprøvningen fordi den ikke krever samhandling for opprettelse. Det er fortsatt mulig for andre behandlere å vite at pasienten har en behandlingsplan og lese informasjonen i den, og fastlegens planer ble også delt med gastrospesialist på sykehuset og en annen lege i rus/psykiatri, men deres involvering var ikke nødvendig for opprettelse av planen. Dr. Bent Larsen, som har vært med under utviklingen av løsningen, gjorde også tilsvarende erfaringer under utprøvningen, og begge deres erfaringer beskrives nærmere i det følgende:

    - Sykdomsforebygging

Fastlegen opprettet behandlingsplaner sammen med pasientene, og forklarte dem også at de ville finne planen sin på Helsenorge. I konsultasjonene fulgte fastlegen opp pasientens plan og egenbehandlingstiltakene som pasienten skulle gjøre selv. Konsultasjonene kan derfor ha fungert som en form for rapportering av progresjon i henhold til en omforent plan for pasienten. Dette kan potensielt et kraftfullt virkemiddel for å motivere pasienten til å gjøre det som er avtalt mellom hver oppfølging/konsultasjon. De oppfølgende konsultasjonene ble også mer effektive ved at både behandler og pasient hadde planen tilgjengelig. Ved endring av planene benyttet fastlegen eksisterende rammeverk for pasientkommunikasjon, og varslet pasienten med SMS via Digital Dialog Fastlege (DDFL).

Til tross for et lite pasientgrunnlag, fikk prosjektet likevel rapportert om en suksesshistorie der en av pasientene hadde klart å gjennomføre en livsstilsendring, og blant annet gått ned 40kg i vekt i løpet av utprøvingsperioden på 9 måneder, fra overvekt til tilnærmet normalvekt. Både pasienten og fastlegen gir behandlingsplanen mye av æren for de positive resultatene.

Innsiktsarbeidet rapporterer om at pasienten oppgir at årsaken til suksessen var fastlegens jevnlige oppfølging med støtte og struktur fra behandlingsplanen, og en tydelighet på pasientens eget ansvar. Videre beskriver flere pasienter at de opplever det som motiverende og forpliktende å ta ansvar for egen helse, når de får en behandlingsplan.

Fastlegen har skrevet en egen oppsummering for bruk i rapporten:

"Jeg har ønsket å bruke denne løsningen, fordi jeg har savnet en digital løsning som pasientene kan gå inn og se på hvis de lurer på noe konkret angående planer vi har lagt, og det er også motiverende for mange at man konkretiserer og skriver ned det man blir enige om. Flere av pasientene opplever dette som en trygghet.

Jeg opplever at det fokuset man har når man jobber med en behandlingsplan, blir positivt og at man fokuserer mer på muligheter og mindre på problemer og symptomer. Og på den måten blir det nesten terapeutisk i seg selv. Man flytter fokus over mot mestring og hva man kan klare ut fra de forutsetningene man har - og samtidig ansvarliggjør man pasienten."

Det er også oppsiktsvekkende at fastlegen ønsker å fortsette å bruke minimumsløsningen etter prosjektets slutt når vi vet hvor mye bedre en videreutviklet løsning kan bli, og selv uten takster, veiledere, oppfølging fra prosjektet eller andre rammebetingelser. Dette understreker behovet og potensialet for dette bruksområdet.

    - Oppfølging

I tillegg til utprøvningen i Nord Norge, har også Dr. Bent Larsen, medisinskfaglig rådgiver for Kjernejournal og fastlege i Halden, benyttet løsningen under utprøvningen. Han har brukt løsningen på tilsvarende måte som fastlegen som fokuserte på sykdomsforebygging, men for pasienter med behov for oppfølging. Han stiller seg bak erfaringene og budskapet til den andre fastlegen i utprøvningen, og har også sendt oss følgende gjengivelse av sin bruk:

"Jeg har brukt behandlingsplan på 2 pasienter:

- Tykktarmskreft – oppfølging etter avsluttet sykehusbeh.

- Pasient med mange kroniske diagnoser som skal følges opp

Pasienten med tykktarmskreft hadde fått med seg et ark med planlagt 5 års oppfølging som vi la inn som behandlingsplan i KJ. Etter 1/2 år så ble oppfølging endret fra Helsedirektoratet. Jeg endret da hennes behandlingsplan i KJ og sendte henne beskjed (red: via DDFL) om at hun kunne lese den nye planen på Helsenorge. Hun var veldig fornøyd med dette og synes det er mye enklere å følge sin egen kontrollplan på Helsenorge enn på et ark som både blir utdatert og lett mistes.

Pasienten med mange diagnoser synes også det er fint å kunne ha oversikt over planlagte kontroller og for meg gjør det at jeg ikke så lett glemmer hva vi har av oppgaver som skal gjøres ved hver konsultasjon."

Han oppgir også at han har diskutert dette bruksområdet med kollegaer og fått mange positive tilbakemeldinger.

Merk at det er noe overlapp mellom bruksområdene "oppfølging" og "sykdomsforebygging", og at begrepsapparatet for behandlingsplaners bruksområder ikke er veletablert enda. Selv om førstnevnte fastlege hadde fokus på sykdomsforebygging, har hun også brukt behandlingsplaner for å følge opp pasienter med tarmkreft.

  - Erfaringer med bruk på tvers med flere involverte behandlere

I løpet av utprøvingen klarte man i liten grad å få til involvering av helsepersonell på tvers av helsevesenet i hele behandlingsforløpet. Hovedårsaken til dette er nettopp utfordringen man prøver å bidra til å løse gjennom prosjektet, nemlig mangelfull kommunikasjon mellom behandlernivå. Dette er ikke på grunn av vrangvilje, men rett og slett fordi det ikke finnes gode systemer for det. I en travel hverdag er det vanskelig å finne tid til å ringe. Hvis man i det hele tatt vet hvem man skal ringe til er det sannsynlig at denne er opptatt. Man kan ikke kommunisere på e-post ettersom sensitiv informasjon ikke kan deles her. De andre systemene man har for digital kommunikasjon mellom behandlere dekker heller ikke behovet for å opprette kontakt og koble nye behandlere på planen.

Utfordringen med å involvere helsepersonell lå ikke i løsningen, men å finne noen som hadde tid til å delta. Grunnen til at de ikke kunne prioritere tid til dette kan ha noe med at det var noe utydelig hva man skulle bidra med og at løsningen ikke var ferdig. Flere nevnte at utprøvingen burde vært større ettersom behovet for opplæring allikevel ville vært det samme. Det var krevende for helsepersonell å prioritere å bruke tid på å lære seg løsningen ettersom den skulle brukes i så liten skala og fremtiden var usikker.

Der hvor man fikk til å koble behandlere på tvers opplevdes det krevende å koordinere på tvers av kommuner og sykehus. Det ble meldt om et behov for at noen kunne ta denne rollen. Ved at løsningen gjør det mulig å dele behandlingsplaner på tvers åpner det seg nye utfordringer som må løses. Eksempler på slike utfordringer er:

- Trenger man en hovedansvarlig for planen? I så fall hvem?

- Hvordan håndterer man motstridende mål og tiltak?

- Kan ansvar fordeles gjennom løsningen?

Dette er store spørsmål som må sees i en større kontekst enn DBEP. Bruken av digitale behandlingsplaner kan bidra til å skape læring rundt samhandlingsutfordringene.

  - Erfaringer med bruk innen Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging (DHO) er en tjeneste der hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt, og dialog og deling av data skjer digitalt. Det skal bidra til helhetlige og sammenhengende tjenester (Helsedirektoratet, 2023) [5]. Innenfor DHO ser man et stort potensial i å kunne dele planer på tvers, der alle aktører rundt pasienten kan oppdatere og justere tiltak, situasjon og mål.

Stadig flere kommuner tar i bruk digital hjemmeoppfølging, og det er etablert prosjekt for innføring av digital hjemmeoppfølging innenfor alle helsefellesskap i Norge. Prosjektene samarbeider på tvers av kommuner, helseforetak og fastleger, og det er sentralt for aktørene å kunne dele informasjon på tvers. I dette arbeidet et det nødvendig å skape gode arbeidsprosesser for ansatte, og det kan blant annet oppnås ved å dele informasjon gjennom planer som deles. I Larvik kommune blir egenbehandlingsplaner omtalt som "gullet i tjenesten" (innenfor digital hjemmeoppfølging). Det er samtidig flere utfordringer knyttet til bruk av egenbehandlingsplaner. Flere leverandører har utviklet egenbehandlingsplaner som er integrert i deres egne systemer, men som ikke er integrert med fagsystemene eller som er delbare.

Her er et eksempel på utfordringer knyttet til bruk av egenbehandlingsplaner fra Bodø:

"I dag lages disse planene i Word og sendes som vedlegg via PLO. Dette er veldig sårbart da man ikke kan dele planene med spesialisthelsetjenestene og ingen andre aktører enn DHO kan redigere og oppdatere planene. Disse planene er ikke redigerbare, noe som gjør arbeidet svært tidskrevende. I tillegg til disse planene må DHO etablere spørsmål til brukerne i DHO løsning.

Sårbarheten i utprøvingen av DBEP var at man ikke kunne triagere tiltakene etter trafikklysmodellen. Både helsepersonell og pasienter var vant til å benytte seg av triagerte tiltak. For å få dette til i DBEP måtte denne triageringen synliggjøres tekstlig, noe som ble svært uoversiktlig og lite intuitivt for pasientene.

For DHO pasienter ble bruk av DBEP i Helsenorge også lite aktuelt, da de var vante med å benytte sin App for DHO daglig. Pasientene hadde behov for å kunne se også sin egenbehandlingsplan i DHO applikasjon. Siden Helsenorge kun var tilgjengelig for oppslag for pasienten, ble det naturlig å heller benytte seg av DHO app for disse pasientene."

  - Læringspunkter fra gjennomføringen

Utprøvning av løsninger på tvers av helsevesenet er krevende. Selv om vi i større grad skulle ønsket å prøve ut bruk på tvers, har prosjektet i hovedsak oppnådd målene med utprøvningen og har på noen områder oppnådd mer enn forventet. Vi har også gjort noen læringspunkter som bør hensyntas i en fortsettelse for å forbedre fremtidige gjennomføringer av utprøvning.

Innretning

Utprøvningens organisering og innretning medførte at man tok utgangspunkt i pasienter, og ikke behandlere eller forløp med etablert samhandling. Dette medførte igjen at pasientens tilstand bestemte hvilke behandlere man måtte få tak i for å involvere dem i prosjektet ad-hoc. Dette ble en svært vanskelig oppgave. Et typisk eksempel var at en behandler eller et behandlerteam hadde funnet en pasient som var velegnet og villig til å bli med på utprøvning. For denne pasienten var det nødvendig å involvere en spesifikk behandler som for eksempel fastlegen, som de ikke kjente til, som ikke kjente til prosjektet, og/eller som de ikke fikk tak i. På denne måten stanget man i veggen i løpet av utprøvningen. Dette er også årsaken til at videre utprøvning anbefales å orienteres rundt etablert samhandling fremfor enkeltpasienter.

Pasientbegrensning

For å ha kontroll på den første bruken av løsningen satte prosjektet en grense på fem pasienter per klynge. Tanken var at dette kunne utvides iterativt etter at vi hadde erfaringer som tilsa at utprøvningen gikk greit, men blant annet gjennom innsiktsarbeidet har vi fått tilbakemelding om at klyngene og behandlerne opplevde dette som begrensende og vanskeliggjorde rekruttering av pasienter. I fremtidige utprøvninger må vi ta med oss disse erfaringene og vurdere andre tilnærminger for å holde kontroll på utprøvningen, eksempelvis gjennom å tydeliggjøre bruksområder.

Organisering

Prosjektet har delt de ulike utprøvningsaktørene inn i "klynger", bestående av sykehus, kommuner og fastleger. Det har vært tenkt at prosjektet skulle ha dialog med hver klynge, og at hver klynge skulle kunne vurdere hensiktsmessig bruk på tvers av omsorgsnivåer og også involvere nødvendige behandlere for tiltenkt bruk. Det ble satt lite begrensninger på bruksområder fra prosjektets side, og tanken var at dette skulle kunne besluttes innenfor hver klynge. Dette har vist seg vanskelig i praksis, da det ikke er veletablerte strukturer i helsevesenet for å samarbeide på tvers av omsorgsnivåer, slik at en "klynge" i stor grad har vært en teoretisk struktur. Forankring hos ulike aktører i klyngene har også vært varierende. Å oppnå god samhandling innenfor en "klynge" er krevende, og desto mer krevende for fire klynger. Omfanget av videre utprøvning bør vurderes og bygge på erfaringene som er gjort i løpet av prosjektet.

Modning

Behandlingsplaner på tvers av helsevesenet er et relativt nytt konsept, og å arbeide med en minimumsløsning under utvikling er uvant for mange, spesielt når prosesser og rutiner for bruk ikke er etablert. Forståelse for både løsningspotensiale, deltagelse i utviklingsarbeidet og mulige bruksområder og arbeidsprosesser krever modning og tett dialog. Vi ser absolutt at bedre dialog og felles forståelse kunne vært utarbeidet tidligere. Samtidig har prosjektet gjennomgått sin egen modningsprosess.

Kommunikasjon

Gjennom innsiktsarbeidet har vi også fått tilbakemelding på at dialog og kommunikasjon mellom prosjekt, klyngene og behandlerne i utprøvningen kunne vært tettere og bedre.

De ovennevnte punktene utgjør verdifulle erfaringer å ta med seg i videre arbeid. Videre utprøvninger bør søke å etablere god og tett dialog mellom prosjekt og utprøvingsaktører, sikre en organisering som ivaretar helhetstenkning på tvers av helsevesenet og mandat til å gjennomføre, samt sørge for tilstrekkelig forankring og felles forståelse både hos behandlerne og ledelsen i de respektive aktørene.

  - Statistikk fra bruk

NHN har tatt ut statistikk fra både Helsenorge og Kjernejournal som kan bidra til å belyse hvordan løsningen har blitt tatt i bruk i løpet av utprøvningen. Det må tas hensyn til at datagrunnlaget fra en begrenset utprøvning med få pasienter ikke er stort, og at noe bruk har vært relatert til test/opplæring i produksjon. Det er også noe avvik mellom statistikken og det som rapporteres fra utprøvningsdeltagerne. Statistikken må derfor tolkes nøkternt frem til et bedre datagrunnlag foreligger.

Statistikken fra Helsenorge indikerer at de fleste besøkene på Helsenorge for behandlingsplan har vært målrettede, og har inkludert at innbygger har sett gjennom hele planen når de først har vært inne i den. Pårørende har vært lite involvert, med bare ett oppslag. Trafikken viser også at noen pasienter benytter planen hyppig, andre mindre. Noen planer er ikke lest av pasient i det hele tatt, hvilket tyder på et visst potensiale i pasientinvolveringen. I utprøvningen har det primært vært fastlegene som har hatt mulighet til å sende direktemelding til pasient om oppdatert plan fra EPJ, hvilket er en funksjonalitet som kan bidra til å styrke pasientinvolveringen.

Statistikken fra Kjernejournal indikerer at det har vært en viss grad av samhandling mellom behandlere i utprøvningen, men at bred samhandling og involvering i liten grad har inntruffet. Over halvparten av planene har vært begrenset til samhandling mellom pasient og opprettende behandler, primært mellom fastlege og pasient.

Statistikken indikerer også at gjennomsnittsplanen har vært aktivt jobbet med i vesentlig grad som et arbeidsdokument over tid, med flere visninger, oppdateringer og endringer etter opprettelse. Dette kan tolkes som at arbeidet med planer i utprøvningen i stor grad har vært gjennomført som en pågående prosess der planen oppdateres og jobbes med over tid, og ikke som en enkel dokumentasjonsjobb. Planene har altså stort sett ikke vært opprettet, for så å bli "lagt i en skuff". Muligheten for kontinuerlig arbeid og oppdatering av planene er en av styrkene til løsningen, og statistikken kan tyde på at denne egenskapen benyttes av brukerne.

Noen utvalg fra statistikken oppgis her:

- En gjennomsnittlig behandlingsplan i utprøvningen inneholdt ca. 2 diagnoser/ problemstillinger, 5 tiltak, samt både pasientmål og behandlingsmål. Det er en relativt jevn fordeling mellom behandlingstiltak og egenbehandlingstiltak, og mellom behandlingsmål og pasientmål. Tiltakene har en snittlengde på 98 tegn.

- Per 1. juli 2023 hadde 22 pasienter lest behandlingsplanen sin på Helsenorge totalt 101 ganger, med relativt jevn fordeling gjennom utprøvingsperioden.

- Av 44 totalt opprettede planer har 43% blitt opprettet av fastlege, 30% av sykehus, og 27% av kommune/hjemmetjeneste.

- Nesten halvparten av planene har blitt lest av minst én annen behandler enn den som opprettet den, og over en tredjedel har blitt redigert av minst én annen behandler.

- Ca. en fjerdedel av planene har blitt lest av mer enn to andre behandlere enn den opprettende, og litt over 10% (4 planer) har blitt oppdatert av mer enn to andre behandlere.

- HOVEDFUNN

4.1. Hovedfunn 1: Bruk av behandlingsplaner på tvers i helsevesenet

"Digitale behandlingsplaner kan stimulere og støtte økt samhandling på tvers av helsevesenet, som et av flere nødvendige tiltak."

Samhandling på tvers er svært krevende i helsetjenesten. Det er en kjent utfordring som det er jobbet mye med å forbedre gjennom mange år med begrenset hell, som Helsepersonellkommisjonen påpeker. Det har vært begrenset bruk på tvers i utprøvningen, som beskrevet i kapittel 3.2, og minimumsløsningen gir begrenset støtte til samhandling før EPJ tar API i bruk. Til tross for dette ser behandlerne i utprøvningen potensialet i løsningen, og tilbakemeldingen fra utprøvingen er at løsningen kan fungere som en døråpner for samhandling på tvers.

Det har også fremkommet at selv om løsningen muliggjør samhandling på tvers så er ikke dette noe som skjer av seg selv. Det er nødvendig å se nærmere på hvordan rutiner og arbeidsprosesser kan endres for å fremme samhandling ved bruk av løsningen. Utprøvingen ble gjennomført i en begrenset skala så det ikke ble vurdert som hensiktsmessig å prioritere å endre rutiner og arbeidsprosesser i løpet av denne perioden.

Når pasientene ble presentert for potensialene i en behandlingsplan var de alle veldig positivt innstilt. Det var flere av de som hadde vært med på å opprette planen som fant den motiverende for å gjøre noe med livsstils utfordringene. Andre ble truffet av hverdagen og livet, slik at intensjonene ikke ble innfridd. De oppga det å ha helsepersonell som følger opp planen som essensen i å lykkes. Alle så planen som til for pasientene sin skyld. Det var viktig for pasientene at behandlerne jobbet sammen om planen.

Utprøvningen har bekreftet antagelsen om at en videreutviklet løsning, der EPJ også benytter API, vil gi muligheten for at behandlere på tvers av helsetjenesten kan samarbeide om en felles digital behandlingsplan, og at dette vil kunne bidra til økt samhandling og mer helhet i pasientforløp.

4.2. Hovedfunn 2: "Enkel bruk" mellom fastlege og pasient

"Det er oppnådd svært spennende resultater innen enkel bruk mellom fastlege og pasient, og et stort potensial innenfor sykdomsforebygging og oppfølging"

Erfaringer fra utprøvningen innenfor dette bruksområdet er beskrevet nærmere i kapittel 3.1. Her ser vi nærmere på potensialet.

Potensiale for Bruksområde: Sykdomsforebygging

I en nylig undersøkelse gjennomført av Helsedirektoratet oppgir nesten alle respondenter at de mener de har stor påvirkningskraft på egen helse gjennom faktorer som kosthold, søvn, sosial aktivitet, fysisk aktivitet og bruk av rusmidler. Spesifikt viser data fra 2021 at halvparten av røykere ønsker å endre sine vaner, og nært halvparten ser etter måter å øke sin fysiske aktivitet på. [X] Dette peker på et betydelig engasjement i befolkningen for å forbedre egen helse.

I Folkehelserapporten [13] oppgir FHI at omtrent 7% av befolkningen røyker daglig, noe som utgjør rundt 320 000 personer. Samtidig oppgis det at andelen nordmenn med overvekt eller fedme nå er høyere enn andelen som er normalvektige, noe som ytterligere understreker behovet for effektive forebyggende tiltak.

I en artikkel publisert i American Journal of Health Promotion[15], oppgis det at omtrent 80 % av kroniske sykdommer og for tidlig død kan unngås ved ikke å røyke, være fysisk aktiv og ha et sunt kosthold. Hjerte- og karsykdommer, diabetes, slag, demens og kreft påvirkes alle av livsstilsvalg (Katz et. al, 2018)[15].

Helsedirektoratets rapport "Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd" belyser de potensielle økonomiske gevinstene ved å følge offentlige kostråd, med en estimert årlig gevinst på totalt 154 milliarder kroner (Helsedirektoratet, 2016, s.5) [6]. Dersom vi klarer å realisere så lite som 0,01 % av denne gevinsten gjennom målrettede løsninger, som for eksempel oppfølging av pasienter med forebyggende behandlingsplaner i fastlegekonsultasjoner som beskrevet i kapittel 3.1, representerer dette en årlig gevinst på 15,4 millioner kroner. Det er naturlig å forvente gevinster innen andre områder rundt forebygging som søvn, bruk av rusmidler og sosial og fysisk aktivitet, men her kjenner ikke prosjektet til at samfunnsgevinster er tallfestet. Tallene innen kostråd viser dog alene til et betydelig samfunnsøkonomisk potensial som kan utløses gjennom fokuserte innsatser på sykdomsforebygging, og basert på erfaringene fra utprøvningen understreker det også gevinstpotensialet til behandlingsplaner som helhet.

En viktig komponent i å realisere dette potensialet vil være integreringen av forebyggende behandlingsplaner i vanlige konsultasjoner uten at det medfører merarbeid for fastlegen. Erfaringene fra utprøvningen indikerer at dette ikke bare kan forbedre pasientenes helse, men også effektivisere oppfølgingen ved senere konsultasjoner, siden det reduserer behovet for å oppsummere tidligere samtaler.

Siden dette bruksområdet faller inn under kategorien "enkel bruk" mellom fastlege og pasient, og ikke krever samhandling med andre behandlere for å gi verdi, er dette bruksområdet også etter prosjektets vurdering det minst kostbare og komplekse å utvikle og innføre, slik at kost/nytte beregningene ser svært lovende ut. Dette bør utredes og dokumenteres nærmere.

Potensiale for Bruksområde: Oppfølging

Pasienter med behov for oppfølging generelt er et stort og diffust bruksområde med tilsvarende stort potensial for gevinster fra behandlingsplaner. For kreftoppfølging spesielt har vi dog noen relevante tall fra kreftregisteret, og rapporten Cancer in Norway 2022 [14]. Tykktarmskreft var den fjerde hyppigst forekommende kreftformen i 2022 med 3252 nye tilfeller, og tykk- og endetarmskreft førte til nest flest dødsfall etter kreftform med 1591 dødsfall i 2021. Lungekreft er kreftformen med flest dødsfall, med 2202 tilfeller registrert i 2021. Ved utgangen av 2021 var det 316.145 menn og kvinner i Norge som har hatt kreft eller som lever med sin kreftsykdom. Vi har ikke funnet tall som spesifiserer hvordan dødsfallene fordeler seg i forløpet, men siden nærmere tre av fire overlever sin kreftsykdom i fem år eller mer er det grunn til å tro at en vesentlig andel dør under oppfølging, etter pakkeforløp.

Oppfølging av kreft etter pakkeforløp er langvarige prosesser der tiltak fra både pasient og behandlere på tvers av helsevesenet kan inngå. Det er risiko for at ting glipper i langvarig oppfølging med flere involverte behandlere, kanskje spesielt når behandlingsplanen foreligger på papir som lett kan mistes eller utdateres. Dersom behandlingsplaner kan bidra til at relevant informasjon deles mellom behandlere, eller til at oppfølgingen gjennomføres som den skal, utgjør dette også et bruksområde med et stort samfunnsøkonomisk potensial ved nasjonal innføring.

På sikt med en moden og velinnført løsning kan behandlingsplaner på tvers også benyttes for selve kreftforløpet, men oppfølging etter pakkeforløp antas å være et mindre komplekst bruksområde, der man kan tilføre verdi på kortere sikt. Med en stegvis tilnærming til utvikling og innføring av behandlingsplaner er derfor kreftoppfølging et aktuelt område å vurdere.

4.3. Hovedfunn 3: Behandlingsplaner på papir

"Digitale behandlingsplaner kan erstatte behandlingsplaner på papir, redusere tidsbruk, økt kvalitet på behandling, bedre pasientsikkerhet og bidra til normering"

Vi ser et stort potensial for bruk av behandlingsplaner med maler. I tillegg til fellesbehovene nevnt i kapittel 3, er fastlegenes primære ønske for forbedring en enklere utfylling ved bruk av maler med noen viktige oppfølgingspunkter for en del hyppige diagnoser.

I dag sendes oppdaterte retningslinjer/maler på papir til legene. En fastlege i Legeforeningen har fortalt prosjektet at dette er en stor utfordring, og at det er stor fare for svikt med papirskjema dersom noe skjer med fastlegen (blir syk, får barn, slutter eller lignende). Vi har fått tilsendt vedlagte papirskjema fra en fastlege som viser oppdaterte retningslinjer for tykktarmskreft som kom i 2023 , skjema ligger vedlagt i kapittel 8.1. Dersom løsning for behandlingsplaner innføres, vil maler for ulike behandlingsområder hentet via sentrale API kunne utgjøre en effektiv måte å normere behandling i Norge. I en moden løsning med maler implementert kunne en oppdatert retningslinje enkelt vært håndtert som et elektronisk varsel til fastlegen om at mal var oppdatert. En oversikt over hvilke pasienter som hadde behandlingsplan med den gamle malen kunne enkelt gis til behandler slik at disse kunne gjennomgås, og den nye malen kunne automatisk oppdateres for fremtidige behandlingsplaner.

Prosjektet har ikke gjort en full kartlegging av videreutvikling tilknyttet maler, men blant annet mal for oppfølging av tykktarmskreft er åpent tilgjengelig via Helsedirektoratets API (HAPI), og kan teknisk benyttes for å implementere funksjonalitet rundt maler.

Prosjektet vurderer at dette er en naturlig videreutvikling av minimumsløsningen for behandlingsplaner, med et stort potensial for både normering, avlasting av helsepersonell og bedret pasientsikkerhet.

4.4 Hovedfunn 4: Erfaringer med løsningskonseptet

"Minimumsløsning og løsningskonsept har fungert svært bra teknisk og kan raskt og kontrollert tilgjengeliggjøres på tvers i helsetjenesten for videre utvikling"

I løpet av utprøvningen har prosjektet prøvd ut løsningskonseptet med sentrale API for behandlingsplaner via Kjernejournal med to konsumenter: Helsenorge.no og Kjernejournal portal. Helsenorge har bare benyttet les-kall, mens Kjernejournal portal også har brukt skriv-kall. API-kallene har gått fra begge konsumenter uten nevneverdige problemer, og løsningen har fungert teknisk svært tilfredsstillende. Volumet på datatrafikken har vært begrenset av en begrenset utprøvning, men løsningen er laget for å kunne skaleres, og vi er ikke kjent med noen spesielle tekniske utfordringer med dette.

Utover manglende bruk av API fra EPJ og funksjonalitet som er utelatt fra MVP, er vi ikke kjent med noen tekniske mangler eller utfordringer meldt fra hverken pasienter fra Helsenorge eller behandlere i Kjernejournal portal som ikke er løst. Innsiktsarbeidet har meldt at brukerne finner begge brukergrensesnittene intuitive og lette å bruke. Den enkle strukturen med problemstilling/diagnose, målsetninger og tiltak er intuitiv og dekkende som en basisløsning. Statistikken viser at både mål for pasienten og for behandlingen tas i bruk. Det har vært noe usikkerhet rundt behandlingstiltak versus egenbehandlingstiltak.

API og informasjonsmodell må optimaliseres basert på erfaringer med integrasjoner fra EPJ/fagsystemer. Det er behov for å standardisere og forankre informasjonsmodellen innenfor ulike bruksområder, men løsningen er laget generisk og fleksibel nettopp for å kunne utvides og videreutvikles stegvis og smidig.

Løsningskonseptet bør vurderes og forankres videre, som beskrevet i kapittel 5.2.

4.5 Hovedfunn 5: Tilbakemeldinger fra sektor og leverandører

"Både sektor og leverandører ser et stort potensial i løsningen og flere aktører ønsker å prøve ut løsningen i drift"

Vi erfarer at både sektor og leverandører er positive til behandlingsplaner, og ser et stort potensial i løsningen. Prosjektet har hatt dialog med EPJ-leverandører på tvers av helsevesenet, og har opplevd positive tilbakemeldinger, stor interesse og uttalelser om at de ser potensialet. Samtidig medfører ikke leverandørers optimisme nødvendigvis til investeringer i integrasjoner av seg selv. Vi har fått tilbakemelding om at det er behov for langsiktig finansiering av løsningen for å trygge leverandørers investeringer med å ta i bruk API. Flere leverandører har indikert at de vil ønske muligheten for en stegvis implementering ved at det også er mulighet for å API-integrere seg mot portal/sentralisert grensesnitt først.

Klyngene som har prøvd ut løsningen i Helse Nord ønsker også å fortsette bruken for å lære mer, og å investere i API-integrasjoner. Vi har også konkrete henvendelser fra andre områder i landet som ønsker å starte opp. Dette står beskrevet nærmere i kapittel 5.4.1.

Selv om det underliggende behovet for behandlingsplaner har vært godt kjent lenge, opplever prosjektet at oppslutningen og interessen for digitale behandlingsplaner er økende. Vi ser det som en naturlig konsekvens av at prosjektet og løsningen er i startfasen av et lengre løp basert på stegvis utvikling. Gevinstene, potensialet og løsningene er utydelige i starten, men blir stadig mer tydelig etter hvert som man får innhentet flere erfaringer og tydeliggjort hvordan en fullverdig løsning kan bli og gevinstene den kan gi.

Vi har vært i kontakt med flere ulike miljøer, fra ulike fagfelt og bruksområder, som ønsker å prøve ut løsningen. Felles for miljøene er at de jobber med samhandling på tvers og savner en løsning som kan muliggjøre samarbeid på tvers. Selv etter at prosjektet har forklart begrensingene i minimumsløsningen, har vi fått tilbakemeldinger om at den er bedre enn dagens praksis og at man ønsker å prøve den ut slik den er.

Legeforeningen skriver følgende angående DBEP i sitt høringsinnspill til regjeringen knyttet til Digitalisering i nasjonal helse- og samhandlingsplan: "Legeforeningen er positive til intensjonen bak prosjektet, men vil påpeke at uten en helintegrert løsning i journalsystemene vil dette bli en helt ny dokumentasjonsoppgave for helsepersonell"(Den norske legeforening, 2023)[12].

Med tanke på den usikre finansieringen, har det ikke vært ønskelig å koble flere aktører på løsningen i 2023. Teknisk sett er det enkelt å gi tilgang til løsningen. Når man får på plass mer forutsigbarhet rundt løsningen, kan det være hensiktsmessig å tilgjengeliggjøre løsningen til miljøer som ønsker å prøve den ut. En slik tilgjengeliggjøring bør være målrettet med formål om å bidra med innsikt til videreutvikling inn mot ulike bruksområder og integrasjoner i fagsystemene.

I utprøvingen har løsningen blitt prøvd ut i 4 forskjellige klynger der det på forhånd ikke har vært etablert et system for samhandling på tvers av aktørene. I en utvidelse av prosjektet ville det vært interessant å gi tilgang til miljøer der dette var etablert, men man manglet en løsning for samhandling. IHT- prosjektet på Ahus er et eksempel på et slikt miljø.

4.6 Hovedfunn 6: Ulike bruksområder med ulike behov

"Minimumsløsningen dekker ulike bruksområder i varierende grad. Det er behov for å videreutvikle behandlingsplaner innen ulike bruksområder, som har ulike utviklingsløp"

Prosjektet har erfart at Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner kan benyttes for mange formål i mange steder i helsevesenet, og det er viktig å merke seg at det er ulike problemstillinger og behov innen de ulike bruksområdene. Det er ulike behov/problemstillinger, ulike helseaktører, leverandører og fagsystemer, ulike behov for rammebetingelser, og dermed også ulik tidslinje til innføring. Dette er en av de viktigste årsakene til at vi anbefaler en stegvis utvikling og innføring. Samtidig er det også noen felles behov som går igjen.

Prosjektet har ikke full oversikt over behovene i de ulike bruksområdene. Dette betyr også at løsningskonseptet ikke nødvendigvis støtter samtlige bruksområder godt. Spesielt for områder der eksisterende lokale planer allerede eksisterer, og det viktigste behovet er å dele den med andre behandlere til informasjon (som kan være tilfellet innen Digital hjemmeoppfølging), bør man vurdere om løsningskonseptet for dokumentdeling er best egnet til å dekke behovene.

Behovene innen de ulike bruksområdene må gås nærmere opp i senere faser i prosjektet, men vi oppgir en grov, overordnet oversikt over erfaringene vi har gjort oss så langt, og oppgir de behov/problemstillinger som har blitt fremmet til prosjektet. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste over samtlige mulige bruksområder og behov som en fullverdig løsning for behandlingsplaner kan dekke.

| Bruksområde | Primære aktører* | Fremhevde Behov / Problemstillinger | Systemer / Leverandører** |
| --- | --- | --- | --- |
| Enkel bruk fastlege/pasient | Fastleger | Maler / "Ferdiglagde planer" | Pridok, CGM, Infodoc, System X, mm. |
| Forløp på tvers / pasienter med store og sammensatte behov | Sykehus, kommuner, fastleger | Ansvarsoverføring (flere typer planer, behandlerteam, mm) | DIPS, DIPS Front, Visma, TietoEvry, (Aidn), (Helseplattformen) |
| Digital Hjemmeoppfølging (DHO) | Fastlege, kommune, sykehus | Legemiddeldosering, trafikklys, standardisering av informasjonsmodell | Siemens Healthineers, Tellu, Dignio, mm. |
| Psykisk Helse | Psykologer, psykiatere, terapeuter, fastleger, mm. | Må avklares nærmere. Eksisterende planer finnes (bl.a kriseplaner) | Psykbase, mm. |
| Fysioterapi | Fysioterapeuter, manuellterapeuter, mm. | Vedlegg / treningsplan | PatientSky, Extensor, Arko, Pridok, mm. |
| Individuell plan | Kommuner/Sykehus | Tjenstlig behov fra saksbehandlere | ACOS IP, Visma SamPro, mm. Marked ikke kartlagt.[9] |
| Pallativ plan / Kriseplan | Sykehus/Kommune | Rask/effektiv visning, Kontaktpersoner, Hendelser, mm. | DIPS |
| Rehabilitering | Private og kommunale aktører. | Ansvarsoverføring (flere typer planer, behandlerteam), mm., statistikk. | Marked ikke kartlagt |

*Merk at flere "sekundæraktører" som legevakt, ØHD, mm. kan være relevante innen samtlige bruksområder.

**Et tilfeldig utvalg av leverandører/systemer er nevnt her for å tydeliggjøre at ulike bruksområder involverer ulike leverandører. For en oversikt over alle 41 EPJ i markedet vises det til rapporten "Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger" [8], og gjør samtidig oppmerksom på at bruksområdene "Individuell Plan" og "DHO" ikke er dekket i EPJ-oversikten, og dermed utgjør enda flere leverandører og systemer .

Fellesbehov

Felles for alle bruksområdene i utprøvningen er at det er behov for en løsning som er bedre integrert i EPJ. Behovene som er trukket frem spesifikt med en "bedre integrasjon" er at tilgang, journalføring og pålogging gjøres enkelt. Ved samhandling mellom flere behandlere er det behov for varslinger ved endringer av et fellesbehov, og det er også behov innen ansvarsoverføring og tilgangskontroll som bør undersøkes nærmere. Innenfor løsningskonseptet kan alle fellesbehov løses ved at fagsystemene benytter API. Den ekstra påloggingen for Kjernejournal Portal løses ved at EPJ benytter "HelseID SSO". Dette er under utrulling i RHF nå, og er allerede i drift i noen EPJ på fastlegesiden, og bruker vil da kunne åpne Kjernejournal portal eller benytte eget brukergrensesnitt via API uten ekstra pålogging.

Det er også overlapp mellom noen av de spesifikke behovene, slik at de bør ses i sammenheng. Eksempelvis kan støtte for maler eller "ferdiglagde planer" være nyttig innen flere bruksområder selv om det ikke nødvendigvis er fremhevet i løpet av dette prosjektet.

MVP og ulike bruksområder

Prosjektet vurderer at enkel bruk mellom behandler og pasient er det området som MVP er best egnet for per nå, men minner om at MVP er laget for å kunne bygges ut for å dekke behovene innen flere bruksområder. For eksempel inngår behovene "behandlerteam" og "flere typer planer" allerede i informasjonsmodellen FHIR CarePlan, men funksjonaliteten er ikke laget enda.

For noen områder har man en papirbasert praksis (f.eks. behandlingsplan for kreftoppfølging), for andre har man digitale løsninger med primært behov for deling (f.eks. DHO), og for noen områder har man ingen etablert praksis for behandlingsplaner selv om det er et behov (f.eks. forebygging). For noen bruksområder gir MVP allerede verdi, og ønskes å benyttes av sektor både for behandlernes egen del og for å bidra til videreutviklingen av løsningen.

Oversikt over EPJ og leverandører

Vi oppgir her et utdrag fra rapporten "Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger", kapittel 3.2.1, for å gi en oversikt over de 41 EPJ systemene som er kartlagt i rapporten(Direktoratet for e-helse, 2023) [9].

Figuren er hentet fra rapporten "Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger" (Direktoratet for e-helse, 2023) [9].

Denne bredden i både bruksområder og leverandørmarked understreker behovet for et brukergrensesnitt som er tilgjengelig på tvers av systemer for å ta ut gevinster innen samhandling.

Den understreker også behovet for en stegvis tilnærming for å kunne dekke de ulike behovene innen de ulike bruksområdene.

4.7 Hovedfunn 7: Praksis og begrepsbruk for behandlingsplaner

"Det er ulik praksis rundt behandlingsplaner, begrepet er ikke normert"

Det er behov for normering og nærmere definisjoner av ulike typer behandlingsplaner.

Fastlegen fra kapittel 3.1. beskriver hennes erfaringer om dette slik:

"Det stilles krav om "behandlingsplaner" av flere aktører, for eksempel på sykmeldinger, og i legeerklæring ved søknad om uføretrygd må man skissere hvilken behandlingsplan som foreligger, og hvis man skal søke om smertestillende medisiner på blå resept er det en forutsetning at pasienten har en "behandlingsplan". Det er ikke spesifisert hva som menes med en behandlingsplan og vi har ikke noe verktøy for å lage dette - så dette ville også vært et veldig relevant bruksområde hvis løsningen eventuelt skulle breddes".

Prosjektet har definert prosjektets begrepsbruk for "Behandlingsplan", "Egenbehandlingsplan", og "Individuell plan", men det er mange flere plantyper som benyttes i dag, og som benyttes noe ulikt i sektor.

Vi nevner noen vi har støtt på i løpet av prosjektet her, men gjør oppmerksom på at vi ikke har en fullstendig oversikt over begrepsbruken i ulike regioner:

Pallativ Plan / Beredskapsplan

Kriseplan (Psykisk helse og annet)

Mestringsplan (Psykisk helse)

Pleieplan / Sykepleieplan

Tiltaksplan

Oppfølgingsplan

Rehabiliteringsplan

Forløpsplan

Veiledende plan

Selvhjelpsplan (Psykisk helse)

I teorien kan ordet "behandlingsplan" dekke alle disse planbegrepene, men dette må også ses i lys av hvilke av disse bruksområdene som løsningen kan eller skal benyttes til. Lokale planer uten behov for å deles med pasient eller andre behandlere og der lokale løsninger allerede eksisterer har mindre behov for å benytte digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner.

I tillegg brukes også begreper som "oppfølgingsskjema", som i praksis kan være en oppfølgingsplan, men der planbegrepet ikke er tatt i bruk.

Prosjektet vurderer at digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner kan bidra til at begrepsbruken rundt planer normeres og standardiseres i større grad. Informasjonsmodellen FHIR CarePlan kan bidra til dette arbeidet.

4.8 Hovedfunn 8: Smidig utvikling av en nasjonal løsning

"Smidig utvikling av en nasjonal løsning er uvant, både organisatorisk, finansielt og i sektor"

Prosjektet har erfart at smidig utvikling er en uvant arbeidsform for sektoren, og kanskje spesielt for en nasjonal løsning. Arbeidsformen skiller seg ut fra tradisjonell prosjektmetodikk på flere punkter. I rekruttering av utprøvingsdeltakere var det krevende å forklare at løsningen ikke var ferdig og at den skulle forbedres basert på tilbakemeldingene fra utprøvingen. Det var bekymringer rundt at det var for tidlig å ta løsningen i bruk og at prosjektet ikke hadde svaret på sentrale spørsmål rundt blant annet roller og ansvarsforhold. Mangelen på avklarte roller og ansvarsforhold skaper også en usikkerhet for helsepersonellet som skal bruke, noe som gjør det vanskeligere å ta løsningen i bruk. Prosjektet har erfart at det kan oppstå misforståelser knyttet til kommunikasjonen rundt minimumsløsningen. Spesielt dersom man ikke tydelig nok klarer å formidle at man jobber med smidig utvikling. De vanligste misforståelsene bunner i at når man snakker om en minimumsløsning som skal videreutvikles, så kan det oppfattes som en ferdig løsning med store mangler. Når man snakker om utfordringene og forbedringspunktene som har kommet frem under utprøvingen så kan det oppfattes som grunner til at løsningen ikke fungerer. Det er derfor nødvendig å være tydelig på dette når man kommuniserer rundt minimumsløsningen.

Noe av utfordringen kan komme fra begrepet "utprøving", som kan gi assosiasjoner til kliniske utprøvninger eller andre områder der man prøver ut mer ferdig teknologi. Dette står i kontrast til utprøving i forbindelse med utvikling av en IT-løsning. Rent språkmessig er det da viktig å presisere at man prøver ut en minimumsløsning eller "prototype" snarere enn en "løsning", og å sørge for at alle deltagere er innforstått med hva det innebærer og hva som er formålet med utprøvningen.

Prosjektet har også erfart at når man kommer i gang, så oppleves det som både positivt og meningsfylt å kunne påvirke utviklingen av løsningen. Det er viktig å sørge for at utprøvingsdeltakerne opplever at deres innspill blir hørt. Gjennom innsiktsarbeidet sier tre av fire klynger at deres innspill har blitt tatt til etterretning og justert. Det er også delte meninger om hvor godt samarbeidet mellom klyngene og prosjektet har vært. Tilbakemeldingene går på at det er et stort behov for tydeligere forventninger, rolleavklaring, ansvar og oppgaver. Det er også viktig å forankre godt mot de som skal være med i utprøvingen.

Å sikre videre finansiering har vært krevende i dette prosjektet. Prosjektet er initiert av Helsedirektoratet og finansiert av Digitaliseringsdirektoratets medfinansieringsordning. Prosjektet har ikke hatt finansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Den smidige innretningen har ikke passet sammen med dagens finansieringsordninger. Da utprøvingen startet i november 2022 var det for tidlig for at prosjektet kunne vise til resultater. Da resultatene kom etter første innsiktsrunde i mars 2023 var man for sent ute for å komme med innspill til neste års budsjett. Selv om erfaringene og tilbakemeldingene bekrefter behovet og potensialet i løsningen, er det manglende finansiering og forutsigbarhet som stopper fremdriften. Selv om det fra flere hold er et ønske om å videreføre prosjektet, har det ikke lykkes prosjektet i å finne egnede finansieringsordninger.

For å nå de langsiktige målene er man avhengig av langsiktig finansiering og forankring. Så lenge et smidig prosjekt ikke kan vise til dette, vil det være risikofylt for leverandører å investere i det.

Minimumsfinansieringen prosjektet har sikret for 2024 er ikke tilstrekkelig til å videreutvikle eller utvide utprøvingen i tråd med anbefalingene beskrevet i denne rapporten. Uten videre finansiering på kort og lang sikt må løsningen tas ned.

4.9 Hovedfunn 9: Behov for forutsigbarhet rundt løsningen

"Forutsigbarhet rundt løsningen er en forutsetning for at leverandører skal ta i bruk API"

Prosjektet har gjennomført leverandørdialog med leverandører som dekker EPJ-leverandører i både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, samt leverandører innen Digital hjemmeoppfølging. Selv om tilbakemeldingene i hovedsak har vært positive og leverandørene ser potensialet, er det også en tydelig tilbakemelding at det er behov for forutsigbarhet rundt den sentrale løsningen for at leverandører skal investere i å benytte API.

Leverandørenes API-bruk er avhengig av den sentrale løsningen, og så lenge den sentrale finansieringen over tid ikke er sikret og løsningen potensielt kan tas ned i nær fremtid, løper leverandørene en for høy investeringsrisiko til at de kan forsvare å bruke ressurser på å ta API i bruk.

Det er derfor en forutsetning med langsiktig finansiering. Løsningen kan fortsatt utvikles stegvis, og finansieringen kan variere avhengig av aktiviteter og fokus, men en langsiktig bunnfinansiering som dekker løsningens drift- og forvaltning er nødvendig å avklare for å etablere API integrasjoner og realisere løsningen.

4.10 Hovedfunn 10: Behov for tilgang på tvers av systemer

"Løsningen må tilgjengeliggjøres på tvers av systemer for å skape verdi i samhandling"

Behandlere på ulike nivå i helsetjenesten har ulike fagsystemer med begrenset utveksling av informasjon mellom systemene. For at løsningen skal kunne brukes i behandlingsforløp på tvers, må den være tilgjengelig for alle behandlerne i forløpet. Løsningskonseptet med API, sentral lagring i kjernejournal og tilgjengeliggjøring gjennom portal i Kjernejournal og Helsenorge muliggjør dette. I utprøvingen har behandlerne fått tilgang til behandlingsplanen uavhengig av fagsystem. Det eneste som kreves er tilgang til Kjernejournal portal, som de fleste etablerte EPJ har implementert.

Målet er at løsningen skal integreres i fagsystemene, men dette vil foregå i ulik takt. Uten tilgang til portalen i denne fasen vil man havne i en situasjon der behandlingsplanen kun er tilgjengelig for behandlere med fagsystemer som har integrert løsningen, og dette begrenser mulighetene for erfaringsinnhenting og samhandling.

5. DISKUSJON

Som nevnt i sammendraget, anbefaler vi at det jobbes videre med underlag knyttet til nyttevurderinger og behov, løsningskonsept, kostnadsberegninger og gjennomføringsplan. I dette kapittelet diskuterer vi disse områdene knyttet til erfaring og innsikt som er opparbeidet så langt.

For å bedre underlaget innen disse områdene er det nødvendig å innhente mer innsikt og erfaringer fra bruk knyttet til behov og løsning, herunder integrerte løsninger innen de ulike bruksområdene. Dette vil være mulig ved bruk av portalen og dialog med sektor og leverandører.

  - Nyttevurderinger og behov

De mange ulike bruksområdene og mangel på normering av konseptet behandlingsplan gjør det krevende å utarbeide en presis samfunnsøkonomisk gevinstberegning for løsningen som helhet. Økonomiske beregninger vil kunne utføres mer presist per bruksområde etter hvert som man opparbeider mer kunnskap om behov og løsning. Gevinstrealiseringsplanen fra forprosjektet kan med fordel oppdateres.

Samfunnsøkonomisk analyse fra forprosjektet

Det ble i forprosjektet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av Rambøll/Halogen som presenterte forventete gevinster ved å ta DBEP i bruk. Analysen presenterte en positiv netto nåverdi sett opp mot tidsbesparelsen løsningen vil gi.

Det ble også påpekt flere ikke-tallfestede gevinster som da vil komme i tillegg til en positiv netto nåverdi.

Følgende ikke-prissatte gevinster ble presentert. Skala for ikke-prissatte gevinster var fra 1 (Lav) til 9 (Høy).

- Bedre sammenheng og samhandling i pasientforløpet medfører økt kvalitet i behandlingen og økt pasientsikkerhet (7)

- Redusert antall unødvendige henvendelser til fastlege og konsultasjoner på sykehus (7)

- Mer individuelt tilpasset oppfølging av pasienter (7)

- Flere pasienter føler seg tryggere i egen behandling og mestrer hverdagen bedre, og belastningen for pårørende reduseres (8)

- Redusert tidsbruk for pasienter og pårørende (7)

Erfaringene fra utprøvingen samsvarer på flere punkter med den samfunnsøkonomiske analysen.

Vi ser at løsningen kan bidra til å samle relevant informasjon om pasientforløpet på ett sted der alle har tilgang. Det kan bidra til gode overganger mellom helseaktører, gi pasient og pårørende tilgang til etterlengtet informasjon og bidra til at pasienten tar enda mer eierskap for egen helse.

Minimumsløsningen kan bidra til at enkelte av disse gevinstene kan tas ut på kort sikt. For å utløse det store gevinstpotensialet som ligger i løsningen er man avhengig av at løsningen videreutvikles med mer funksjonalitet og at API tas i bruk av fagsystemene.

Stort kost/nytte potensiale med "enkel bruk"

Bruksområdet "enkel bruk mellom fastlege og pasient", som beskrevet i kapittel 3 og 4.2, er et bruksområde man i løpet av relativt kort tid bør kunne innhente tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en mer presis samfunnsøkonomisk gevinstberegning. Som beskrevet i kapittel 4.2 ser kost/nytte-effektene for dette bruksområdet alene så positive ut at det potensielt kan dekke kostnadene for samtlige bruksområder, men dette bør verifiseres.

    - Avlasting av helsepersonell

I NOU 2023:4, "Tid for handling" [3], understreker Helsepersonellkommisjonen de alvorlige utfordringene helse- og omsorgstjenesten og samfunnet står ovenfor frem mot 2040. Demografiutviklingen medfører både en økning i antallet eldre og en reduksjon i antallet i arbeidsfør alder – samtidig. Kombinert med vesentlig lavere samlet verdiskapning i Norge som konsekvens av reduserte inntekter fra petroleumsnæringen og økt behov for ressurser og arbeidskraft fra andre sektorer som klima, miljø og naturmangfold, fornybar energi og forsvar, står helse- og omsorgstjenesten overfor vesentlige utfordringer der det vil bli færre ansatte per pasient.

Rapporten skriver at utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger i helse- og omsorgstjenestene i enda større grad bør begrunnes i og rettes mot en effektivisering av helse- og omsorgstjenestene. For at teknologi og digitalisering skal kunne bidra til at flere pasienter og brukere kan behandles av helsepersonellet enn i dag, må det bidra til raskere og mer tidseffektive prosesser for personellet "(NOU 2023:4, s.257)[3].

Avlasting av helsepersonell gjennom digitaliserte løsninger i samhandling

Rapporten beskriver bedret samhandling som et viktig tiltak for å løse helsepersonellkrisen, og vurderer det som åpenbart at det trengs mer sømløse pasientforløp og bedre koordinerte tjenester.

«Kommisjonen merker seg at det er lagt ned betydelig innsats over tid, og spesielt i siste tiårsperiode, med formål å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten.

Det er tatt en rekke initiativer fra nasjonalt nivå om reformer og ulike former for reguleringer, insentiver og samarbeidsløsninger. Det er også gjort mange forsøk og gjennomført prosjekter for å bedre samhandlingen regionalt og lokalt. Til tross for denne innsatsen, byr samhandling mellom nivåene fortsatt på utfordringer. Det er åpenbart at det trengs mer sømløse pasientforløp og bedre koordinerte tjenester.» "(NOU 2023:4, s.124)[3].

Helsepersonellkommisjonen beskriver videre digitaliserte løsninger i samhandling som en forutsetning for å håndtere helhetlige pasientforløp på tvers av forvaltnings- og omsorgsnivåer, og påpeker at potensialet for å realisere gevinster så langt i liten grad er tatt ut (NOU 2023:4, s.256)[3].

Digitale behandlingsplaner trekkes frem

Til tross for at bare ett av fjorten kapitler i rapporten omhandler digitalisering, trekker rapporten spesifikt frem felles behandlingsplaner som ett av fire pågående digitaliseringstiltak som fører til mer helhet i dagens journalløsninger, og avlaster helsepersonell gjennom å bidra til å bedre samhandling og håndtere helhetlige pasientforløp. De andre tiltakene som trekkes frem er Pasientens Prøvesvar (NILAR), PLL, og dokumentdeling (NOU 2023:4, s.261)[3].

Diskusjon

Det er behov for flere erfaringer og dypere analyse for å detaljere gevinstberegninger innen alle bruksområder for digitale behandlingsplaner, men både samfunnsøkonomisk analyse i forprosjektet og erfaringer fra inneværende prosjekt peker på et stort potensial for gevinster både for pasienter og helsepersonell som sammenfaller med kommisjonens vurderinger.

Effektivisering av samhandling og informasjonsdeling

Det er åpenbare fordeler for pasienten med mer sømløse pasientforløp og bedre koordinerte tjenester, men det er også arbeidsbesparende for helsepersonell å ha verktøy som bedrer og effektiviserer samhandling og informasjonsdeling. Behandlingsplaner kan bidra til å redusere tidsbruk knyttet til koordinasjon og informasjonsinnhenting mellom helsepersonell, kommunikasjon med pasienten, og til å redusere muligheten for kostbare misforståelser.

I OECD-rapporten "Health at a glance 2023" oppgis "Uheldig utfall innen ett år: Hjertesvikt" som en kvalitetsparameter på helsevesenet, der Norge scorer dårligere enn gjennomsnittet i OECD (65.5 vs. 57.3) (OECD, 2023) [7].

Redusere antall unødvendige innleggelser

Dette er en av de identifiserte gevinstene fra forprosjektet, og vil selvsagt også være arbeidsbesparende for helsepersonell.

I OECD-rapporten "Health at a glance 2023" oppgis "Unngåelige innleggelser" som en kvalitetsparameter for helsevesenet. Norge scorer her bra for diabetes (70.4 mot et gjennomsnitt på 102.4), men vesentlig dårligere enn gjennomsnittet for astma/KOLS (129.1 mot et gjennomsnitt på 211.8) (OECD, 2023) [7].

Avlasting av helsepersonell gjennom helsegevinster og forebygging

Utprøvningen har også synliggjort mulige helsegevinster ved at pasienter i større grad kan gjennomføre helsetiltakene de skal eller bør gjøre selv, når de lager en behandlingsplan sammen med helsevesenet, og har denne tilgjengelig for oppfølging  i Helsenorge, som beskrevet i kapittel 3.1. Helsepersonellkommisjonen skriver at forebygging først og fremst fører til langsiktige positive helseeffekter i befolkningen, og at bedre folkehelse bidrar indirekte til lavere kostnader og ressursbruk i helse- og omsorgstjenestene (NOU 2023:4, s.124)[3].

I OECD-rapporten "Health at a glance 2023" oppgis det at Norge bruker under halvparten av helsebudsjettet til forebygging i forhold til gjennomsnittet i OECD, 2,7% mot gjennomsnitt på 5,5% (OECD, 2023) [7].

Effektivisering av manuelle rutiner rundt behandlingsplaner på papir

En fastlege i Legeforeningen har gjort prosjektet oppmerksom på at det i dag sendes behandlingsplaner på papir til behandlere. Vedlegg 8.1, er en behandlingsplan for tykktarmskreft som ble sendt fra Helsedirektoratet til en fastleges private postadresse. I tillegg har ett av sykehusene i utprøvningen gjort oss obs på at pallative/beredskapsplaner med et stort behov for hyppige oppdateringer i dag sendes på papir mellom sykehus og kommune. Ved å fjerne denne papirbruken gjennom en digitalisert løsning ser vi et åpenbart effektiviseringspotensiale i tillegg til muligheter for å forbedre både pasientsikkerhet og normering. Omfanget av behandlingsplaner som i dag sendes på papir, samt muligheten for å normere dem via API bør kartlegges nærmere i fortsettelsen.

Effektivisering av konsultasjoner

Dersom pasientens behandlingsplan er lett tilgjengelig, vil det ikke være like stort behov for å muntlig oppsummere hva legen og pasienten var enige om sist. Vi ser det som realistisk at digitale behandlingsplaner med videreutvikling kan integreres i fastlegens konsultasjoner uten at det medfører merarbeid for fastlegene.

5.2 Løsningskonsept

Prosjektet erfarer at det tekniske konseptet fra planleggingsfasen, som beskrevet i "innholds- og løsningsbeskrivelse" [1] ikke er tilstrekkelig forankret og også har noen mangler. Vi anbefaler at dette adresseres i videre arbeid med løsningskonseptet.

5.2.1 En eller flere behandlingsplaner

En sentral problemstilling rundt behandlingsplaner er om pasienter skal ha flere behandlingsplaner, eller om alle problemstillinger, tiltak og målsetninger skal samles og samkjøres i én helhetlig behandlingsplan.

Begrepet "helhetlig behandlingsplan" er noe misvisende. En enkel behandlingsplan vil lett kunne være helhetlig så lenge det er få problemstillinger å adressere og få involverte behandlere, mens det blir mer komplisert ved flere og sammensatte problemstillinger. Vi velger å skille mellom "enkle" og "sammensatte" behandlingsplaner i videre diskusjon.

To tilnærminger til opprettelsen av en sammensatt behandlingsplan

Opprettelse av en sammensatt behandlingsplan kan sies å enten skje ved at et behandlerteam som dekker alle relevante problemstillinger oppretter den i samarbeid, eller at behandlingsplanen bygges "distribuert" opp over tid av ulike behandlere og til slutt dekker alle relevante problemstillinger. Eventuelt en kombinasjon av disse, som nok vil være mest realistisk i praksis.

Disse to tilnærmingene er dog vesentlig ulike. De tilsvarer forskjellige arbeidsprosesser, vil kunne føre til ulik kvalitet og sammenheng i planen, og har også forskjeller knyttet til ansvarsforhold og vedlikehold. De legger dermed også vesentlig ulike krav og føringer på løsningsvalget.

Selv om et komplett behandlerteam antageligvis er best egnet for å opprette og vedlikeholde en sammensatt behandlingsplan for pasienten, er dette ikke en vanlig struktur i helsevesenet i dag. Selv om den eventuelt øker i fremtiden, er det vår vurdering at man ikke bør lage en løsning som belager seg på at alle bruksområder for behandlingsplaner har et helhetlig behandlerteam. En løsning som støtter opprettelsen av en sammensatt behandlingsplan for pasienten, må derfor støtte distribuert opprettelse og oppdatering av ulike deler av pasientens behandlingsplan over tid.

Dette medfører dog flere problemstillinger som må adresseres, blant annet hvem som til enhver tid har behandleransvaret for en distribuert opprettet behandlingsplan, eller om behandleransvaret kan tydeliggjøres tilstrekkelig på innholdsnivå ved en "flettet" plan.

Eksempel på problemstillingen

En pasient har overvekt, og utarbeider en behandlingsplan sammen med fastlegen med tiltak knyttet til mosjon og kosthold. Senere utvikler pasienten diabetes. Tiltakene for diabetes sammenfaller delvis med overvekt-tiltakene, og fastlegen oppdaterer så behandlingsplanen i henhold til ny problemstilling, med justerte målsetninger og tiltak i samråd med pasienten. Senere faller samme pasient og pådrar seg et lårhalsbrudd. Fysioterapeut på sykehuset oppretter en plan for opptrening etter bruddet. Dersom man skal opprette en sammensatt behandlingsplan vil det her være behov for å tilpasse eller "flette" begge behandlingsplanene slik at behandlingsplanen for overvekt og diabetes passer med opptreningen etter bruddet.

Dersom fysioterapeuten og fastlegen har tilstrekkelig god kontakt og kapasitet, vil de kunne samkjøre og oppdatere behandlingsplanen sammen, og fortrinnsvis også sammen med pasienten selv. I praksis vil det ofte være behov for at fysioterapeuten og fastlegen jobber distribuert.

Dersom fysioterapeuten oppdaterer den eksisterende behandlingsplanen selv og justerer på tiltakene i fastlegens treningsplan, kan dette medføre problemstillinger rundt behandleransvar, og hvem som har ansvar for den flettede planen. Dersom fysioterapeuten oppretter en "parallell" rehabiliteringsplan uten å samkjøre behandlingsplanene, vil det kunne stå motstridende tiltak i fastlegens treningsplan.

Dersom pasienten i tillegg hadde hatt en behandlingsplan for psykisk helse opprettet av en annen behandler, begynner utfordringene med å flette sammen behandlingsplaner å bli komplekse. Her vil man også støte på utfordringer med at ikke alle involverte behandlere nødvendigvis har tjenstlig behov for å se alt i planen.

Konklusjon / Anbefaling

Behov og løsning rundt problemstillingene med opprettelse og endring av en behandlingsplan med flere distribuerte behandlere er ikke tilstrekkelig kartlagt, og disse bør konkretiseres i det videre arbeidet. Et konkret område som kan undersøkes er hvorvidt MVP bør videreutvikles til å støtte flere delplaner som til sammen kan aggregeres for å utgjøre en helhetlig behandlingsplan, eksempelvis visualisert som et "dashbord" av ulike delplaner. Dette vil potensielt kunne tydeliggjøre behandleransvar for ulike delplaner, og gi flere muligheter innen tilgangsstyring. Delplaner kan potensielt også øke sannsynligheten for at de ulike delplanene er usammenhengende, og at motstridende målsetninger og tiltak opprettes. Støtte for delplaner vil også være en mer funksjonsrik løsning som igjen vil drive opp kostnadene ved utvikling av brukergrensesnitt, og potensielt innføre nye krav til EPJ-implementasjon som må ivaretas for å opprettholde integriteten i samhandlingskjeden. Dette må derfor vurderes nøye. Informasjonsmodellen støtter delplaner.

Problemstillingen om en eller flere behandlingsplaner er potensielt noe kunstig, og kanskje ikke riktig spørsmål. I teorien kan det dukke opp situasjoner der pasienten har vidt urelaterte problemstillinger med vidt urelaterte målsetninger og tiltak, men som det samtidig bør lages behandlingsplaner for. Dersom dette etter videre undersøkelser viser seg å være et relativt vanlig tilfelle, blir det i så fall gitt at flere behandlingsplaner må støttes, og at problemstillingen primært handler om hvordan disse skal vises og håndteres på en helhetlig måte for både behandlere og pasient.

Eksempelet over kan etter vår vurdering løses både med og uten delplaner, men både behov og løsningsforslag innen distribuert samhandling om behandlingsplaner må konkretiseres ytterligere, og anbefales som en del av det videre arbeidet.

Uavhengig av hvordan løsningen implementeres er det behov for at behandlere kan jobbe distribuert med behandlingsplan(er). Motstridende tiltak og mål må unngås, og både pasient og behandler må ha en god oversikt over hele planen /alle planene.

5.2.2 Videre arbeid med løsningskonsept for innføring

Behov for forankring og avklaring

Bruk og videreutvikling av Kjernejournal portalen må avklares og forankres med NHN. En nasjonal portal for rask bredding er en forutsetning for å realisere det valgte løsningskonseptet og sikre samhandling om behandlingsplaner med behandlere som ikke har egne brukergrensesnitt i EPJ.

Behov for detaljering

Det er behov for et tettere leverandørsamarbeid der man nærmere går opp API-bruk i EPJ-systemene på tvers av helsevesenet. Det er ønskelig å få løsningsforslag fra EPJ-leverandører innen bl.a. sykehus, kommune og fastleger for å få mer informasjon om hvordan de ulike systemene vil fungere sammen i en samhandlingskjede.

Vurdere løsningskonsept for digital hjemmeoppfølging nærmere

Under leverandørdialogen støtte prosjektet på noen utfordringer med integrasjoner mot DHO-systemer. Kanskje den mest vesentlige er at egenbehandlingsplanene i DHO-systemer kan inneholde sonebasert legemiddeldosering som ikke er synkronisert med PLL. Dette vil ikke være informasjon som uten videre kan lagres i Kjernejournal, så det er en utfordring som må løses. Behovene for deling og samhandling innen digital hjemmeoppfølging må også gås nærmere opp, og ses opp mot løsningskonsept.

5.3 Kostnadsoversikt

I utredningen av Elektronisk helsekort for gravide [9] er det gjort en oppdatert kostnadsberegning av de ulike konseptene. Det er mange likheter mellom vurderingene som er gjort her og for digitale behandlingsplaner. Det slås i utredningen fast at "Konseptet innebærer store utviklingskostnader for aktørene som skal samhandle", hvilket vil være et hinder for realisering av verdi til sektor raskt (Direktoratet for e-helse, 2023)[9]. Store utviklingskostnader betyr også omfattende og tidkrevende arbeid, og når dette må koordineres på tvers av systemer for å gi samhandlingsverdi synliggjør det nødvendigheten av å tilby muligheten for en stegvis tilnærming til realisering, som Kjernejournal portal som en overgangsløsning muliggjør.

Kostnadene ved drift og forvaltningskostnader uten en portalløsning er ikke tallfestet. Her vil det være naturlig å benytte erfaringstall fra e-resept for å få erfaringstall knyttet til flere EPJ-fullintegrasjoner under videreutvikling, og en samhandlingskjede som må ivaretas.

Videre kostnadsoversikt anbefales som en del av det videre arbeidet. De primære kostnadsdriverne for en nasjonal innføring innenfor eksisterende løsningskonsept vurderer vi å være:

- Utvikling i fagsystemene (Bruk av API, mm.)

- Videreutvikling og vedlikehold av sentral løsning (API, informasjonsmodell, brukergrensesnitt)

- Innføringskostnader (tidsbruk/opplæring, endringer av arbeidsprosesser, takster, mm.)

Uten et sentralt utviklet grensesnitt vil de sentrale utviklingskostnadene synke, men vedlikeholdskostnadene kan øke ved at ulike brukergrensesnitt i fagsystemene kan kreve mer sentral involvering for å opprettholde samhandlingskjeden.

Utvikling av egne brukergrensesnitt i fagsystemene medfører større kostnader for leverandørene enn et standardisert grensesnitt som kan integreres via API.

Tidsaspektet og nytteverdi er sentralt å se opp mot kostnadsberegningene. Gitt at potensialet i nytteverdi er så stort som antatt vil den mest samfunnsøkonomiske løsningen være det konseptet som medfører raskest tid til innføring og gevinst, og veie vesentlig tyngre enn forskjeller i kostnad.

Kvalitetsaspektet er selvsagt også sentralt her, og en innført løsning vil selvsagt gi mindre verdi dersom kvaliteten på løsningen ikke er god nok. Innsiktsarbeidet har dog vist at det ikke er så mye som skal til av funksjonalitet og informasjonsdeling for at gevinstene skal kunne tas ut fordi utgangspunktet rundt samhandling og informasjonsdeling er såpass dårlig.

5.3.1 Kostnader og konsekvenser ved utsettelse

Vi har fått spørsmål om konsekvensene av å avslutte prosjektet nå og plukke det opp igjen på et senere tidspunkt, og ønsker å svare dette ut i analysen. Vår vurdering er at dette vil være svært uheldig, av følgende årsaker:

Løsningen er i bruk i dag av både pasienter og behandlere

Mangel på videre finansiering vil medføre at både pasienter og behandlere som i dag bruker løsningen vil måtte få beskjed om at de ikke kan bruke den lengre som de ønsker.

Løsningen ønskes å brukes mer

Som beskrevet i kapittel 5.4.2, har prosjektet flere henvendelser fra sektor som ønsker å bruke løsningen nå. Dette ønskes fordi de vurderer at løsningen vil gi dem verdi, men dette har også med at sektor må være klar på sin side med sine planer og budsjetter for å benytte en ny løsning innenfor en gitt tidsperiode. Flere av disse mulighetene kan derfor forsvinne hvis avklaring uteblir, og en utsettelse kan føre til at nye konkrete muligheter med andre aktører må fremskaffes.

Behov for videre utprøvning

Som beskrevet i kapittel 4.6, er det behov for mer utprøvning, og mer læring om behov innenfor ulike bruksområder. Dette vil både være nødvendig for videreutvikling og grundigere gevinstanalyser. En av prosjektets hovedanbefalinger er "Bruk løsningen for å samle flere erfaringer og gi verdi til sektor raskt".

Alternativkost / Forsinkede gevinster

Dersom gevinstene og potensialet ved en nasjonalt innført løsning er så store som identifisert i den samfunnsøkonomiske analysen og erfart i utprøvningen, vil hvert år med forsinkelse medføre tapt samfunnsøkonomisk gevinst som langt overstiger kostnadene for utvikling og innføring.

Kostnad for nedpakking og oppakking

Avvikling av eksisterende bruk, og ned/opp-pakking av løsning og prosjekt vil også innebære en kostnad som kan unngås ved videre finansiering.

Kontinuitet

Å få oversikt over løsningens potensiale, utfordringer, og anvendelsesmuligheter er komplekst, og er bygget opp av team i Helse Nord, Helsedirektoratet og NHN gjennom prosjektet. Det vil innebære risiko for at man må bygge kompetanse og relasjoner opp igjen dersom prosjektet avsluttes og plukkes opp igjen på et senere tidspunkt.

5.3.2 Kostnader og løsningskonsept

Konseptutredningen bør suppleres med en tydeligere kostnadsfordeling mellom sentrale statlige midler og kostnader for sektor og leverandører av fagsystemer, og inkludere drift og forvaltning. Det anbefales at estimater fra leverandører innhentes i forbindelse med utarbeidelsen av detaljerte løsningsforslag basert på konsumering av API.

5.4 Gjennomføringsplan

Basert på innsikt i prosjektperioden ble det besluttet at minimumsløsningen skulle utvikles som en generell løsning. Alle med behov for en behandlingsplan på tvers skulle kunne bruke løsningen. Dette gjorde at man fikk en løsning som kunne prøves ut bredt og få erfaringer på tvers av bruksområder. Vi har i utprøvingen erfart at det for flere bruksområder vil være hensiktsmessig å videreutvikle løsningen med mer spesialisert funksjonalitet knyttet til disse områdene. Minimumsløsningen er utformet slik at denne type spesialisert videreutvikling er mulig samtidig som man ivaretar den generelle funksjonaliteten i minimumsløsningen. Når man skal utarbeide en gjennomføringsplan vil det være hensiktsmessig å fokusere på å videreutvikle knyttet til et bruksområde først før man utvider til flere bruksområder stegvis.

Det at man tar ett bruksområde først, og kanskje begynner med det antatt enkleste/nærmeste, betyr ikke at andre bruksområder er nedprioritert. Målet og de største gevinstene med løsningen vil fortsatt være knyttet til bedret samhandling og helhet i pasientforløp. Fra et løsningsutviklingsperspektiv gir det mening å ta konkrete bruksområder i en rekkefølge samtidig som man bevarer et helhetsperspektiv for kommende bruksområder. Dersom man for eksempel innfører enkle behandlingsplaner mellom fastlege og pasient først, vil dette gi erfaringer med løsningen i drift som vil være verdifulle for innføring i andre bruksområder. Dette vil også være et skritt på veien mot samhandling på tvers, for når sykehus og kommune skal kobles på, vil det også bli behov for å få med fastlegene.

For å sørge for at en stegvis tilnærming basert på ulike bruksområder fører til en helhetlig løsning på sikt er det nødvendig at helhetlig løsningsforståelse og styring ivaretas sentralt. Lokale behov må dekkes, men helhetlig behovsforståelse må bygges og samles sentralt for å stegvis kunne utvikle en nasjonal løsning som på sikt dekker alle bruksområder på en god måte. Både begreper og definisjoner av hva behandlingsplaner er og skal være i fremtiden er i bevegelse og vil utforskes og endres mens man utvikler løsningen og henter erfaringer fra drift. Hvis løsningen(e) utvikles uten et sentralt helhetlig perspektiv risikerer man at ulike endringer og løsninger for noen bruksområder går i beina på andre.

Konkrete bruksområder med avklarte ansvarsfordelinger og prosesser bør ligge til grunn for både videre utvikling, utprøvning og innføring. I utprøvingen var ikke samhandling på tvers etablert i pasientforløpene. Det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i pasientforløp der dette er mer avklart. IHT- prosjektet på Ahus er et eksempel på pasientforløp der dette er etablert, men man mangler verktøy for å dele på tvers.

API- integrasjoner med fagsystemer er et av områdene som bør prioriteres ved videreutvikling. Dette arbeidet vil sannsynligvis ta tid og foregå i ulik takt med tanke på antall ulike system som finnes. For å sikre at slik utvikling foregår koordinert anbefaler prosjektet at dette arbeidet gjøres stegvis og i tett samarbeid mellom Helsedirektoratet, NHN, sentrale aktører i sektor og leverandørmarkedet. Helse Nord har i løpet av utprøvingen igangsatt et initiativ til integrasjon i DIPS, og videreutvikling bør understøtte dette initiativet. KS vil være en sentral aktør med tanke på kommunenes fagsystemer. For fastleger bør man benytte seg av strukturene som finnes i EPJ- løftet.

Det er også ønske om å integrere løsningen med systemer for DHO. Det er behov for å se nærmere på løsningskonseptet knyttet til dette bruksområdet. Gjennomføringsplanen for dette bør utarbeides i sammenheng med en nærmere vurdering av konseptet.

5.4.1 Muligheter ved videreføring

Prosjektet har gjennom dialog med ulike aktører opparbeidet flere muligheter for videreføring, og et utvalg oppgis i dette kapitlet.

Integrasjonsarbeid i DIPS

Helse Nord RHF har uttrykt ønske om å lede integrasjonsarbeid i DIPS, og er villige til å prioritere dette gitt tilstrekkelig sentral finansiering til at et nært samarbeid mellom sektor, leverandører og myndigheter kan gjennomføres. Det er tenkt å fokusere forløpsbasert, som sammenfaller godt med tiltaket om å ta for seg visse prioriterte bruksområder av gangen. Samarbeid med andre HF er ønsket. Portalen er tenkt brukt for å hente inn behov til integrasjonsarbeidet, og komplettere samhandling ved utprøvning av integrasjon.

Det er uttrykt ønske om at dette arbeidet ses i sammenheng med integrasjonsarbeid på sykehussiden, og Helse Nord har tenkt å involvere utvalgte kommuner i sine aktiviteter. Vi vurderer det som aktuelt at kommuner kan søke tilskudd til dette arbeidet via Helseteknologiordningen. Det vil være hensiktsmessig å vurdere system/leverandør status når man inngår et slikt samarbeid, slik at man for eksempel kan unngå scenarier der kommunens EPJ system er i vedlikeholdsfase og ikke aktuelt for videreutvikling, eller at kommunen har tenkt å anskaffe nytt system i løpet av nær fremtid slik at et samarbeid med eksisterende leverandør kan bli kortsiktig. Et samarbeid på tvers av kommuner kan være aktuelt, og hensikten må være å utvikle en integrasjon som ikke er skreddersydd for den enkelte kommune, men som kan gjenbrukes på nasjonalt nivå.

Prosjektet har hatt en prosess og en dialog med TietoEvry Care og Bodø kommune i 2023 ang. integrasjon i Gerica, men dette har stoppet opp grunnet manglende finansiering og forankring. Det er ønskelig å fortsette dialogen så snart dette er på plass. Flere kommuner har fremmet ønske om å være involvert. Dette ser vi som en mulighet for å sørge for et mer representativt utvalg av kommuner i videre utvikling og utprøvning.

Integrasjonsarbeid i fastlegesystemer

EPJ-løftet kan være en mulighet for å sikre integrasjon hos fastlegeleverandørene. Det anbefales at man i første omgang innhenter informasjon, estimater og løsningsforslag via dialog. Basert på dette kan man vurdere om og når man går til anskaffelse med en kravspesifikasjon som også sammenfaller med integrasjonsarbeidet på sykehus- og kommunesiden. Tidspunktet for anskaffelse må også ses i sammenheng med videreutvikling av den sentrale løsningen, da man må unngå endringer i sentral løsning som også krever endringer i flere fagsystemer.

Erfaringsinnhenting via Kjernejournal portal

Prosjektet ser det som svært verdifullt å kunne benytte den kostnads- og tidseffektive utrullingsmuligheten som portalen muliggjør for å berike integrasjonsarbeidet, komplettere integrasjonsutprøvninger, lære mer om nye bruksområder og eventuelt også forske på og evaluere nye bruksområder ved behov. Behandlingsplaner som konsept har også behov for standardisering og etablering innen ulike bruksområder, og portalen kan også bidra til dette.

Videreføring av utprøvning/bruk

Det er et ønske fra 3 av 4 klynger i utprøvningen å fortsette bruken av portalen, selv uten eventuell støtte fra prosjektet. Det anbefales at deres ønsker og behov avklares nærmere, og at formål og tidslinje konkretiseres. Bruken og formål kan spesifiseres inn mot behovsinnhenting for integrasjoner, erfaringer fra konkrete bruksområder, eller som forberedelser for innføring av behandlingsplaner på sikt.

Behandlingsplaner mellom fastlege og pasient

Fastlegen som har oppnådd den nevnte suksesshistorien i kapittel 3.1, ønsker til og med å fortsette bruken uten takster. Bruksområdet som suksesshistorien representerer, kan sies å være sykdomsforebyggende (egen)behandlingsplaner mellom fastlege og pasient. Fastlegen har da opprettet behandlingsplaner sammen med sine pasienter, satt målsetninger og tiltak sammen, og fulgt opp pasientens gjennomføring i deres konsultasjoner. Digitale meldinger til pasient via Digital Dialog Fastlege (DDFL) er brukt for å holde pasienten oppdatert om endringer i planen, og fungere som varslinger.

Både fastlegen og pasienten som gjennomførte en livsstilsendring og gikk ned fra 120 til 80 kg i løpet av utprøvningen, gir begge DBEP løsningen en del av æren for resultatene. Selv om det vil kreve noe arbeid fra fastlegen å opprette og følge opp en behandlingsplan på denne måten, vil fastlegen også potensielt avlastes på sikt som følge av at pasientpopulasjonen holdes friskere. Dette foreslås som et sentralt undersøkelsespunkt i en eventuell evaluering.

Egenbehandlingsplan innen DHO har gode resultater å vise til, men dekker bare en liten del av befolkningen. Bruk av enkle og sykdomsforebyggende behandlingsplaner for resten av befolkningen, og mellom fastlege og pasient primært, er det enkleste og minst komplekse bruksområdet vi har støtt på i løpet av prosjektet fordi det ikke krever samhandling på tvers for å gi verdi. Det kan fortsatt støtte samhandling siden det kan gi verdi for andre behandlere å vite at pasienten har en behandlingsplan og lese informasjonen i den, men selve opprettelsen er lite kompleks. Dette bruksområdet kan potensielt ha store samfunnsøkonomiske gevinster (jfr. statistikk fra Hdir ref. innsiktsarbeidet). Så lenge man kan benytte portalen vil det også være lite kostbart å både utforske videre, og eventuelt implementere. Det anbefales at man iverksetter en utvidet utprøvning orientert rundt dette bruksområdet, og gjennomfører en ekstern evaluering og vurdering av samfunnsøkonomisk gevinst ved innføring. Varighet og nødvendig antall behandlere og pasienter og detaljgrad av bruksområde gås opp med evaluator. Utover rekruttering, en kort opplæring, og kompensasjon for tidsbruk, er det eneste som trengs for å gi disse fastlegene og pasientene tilgang til løsningen i Kjernejournal portal og Helsenorge, å "skru på en bryter" sentralt for å gi tilgang.

Tverrfaglig oppfølging av eldre med sammensatte behov og høyt forbruk av helsetjenester

Prosjektet Integrerte Helsetjenester (IHT) ved Ahus ønsker å benytte løsningen i sitt arbeid med eldre med sammensatte behov og høyt forbruk av helsetjenester. Prosjektet har allerede etablert tverrfaglige team som samarbeider på tvers av sykehus, kommune og fastlege, som nettopp var et hinder for gevinstrealisering under utprøvningen i 2023. Prosjektet vant Helsedirektoratets Forbedringsprisen 2023, og vil være en god case for videre utprøvning. Oppstart vil være lite kostbart og tilgang til løsningen kan gis omgående ved beslutning. Dermed kan utprøvning starte raskt, gitt videre basisfinansiering og godkjenning fra NHN. Utprøvningen kan vinkles i ulike retninger, men kan potensielt gi erfaringer knyttet til DIPS-integrasjon i samarbeid med Helse Nord sitt initiativ, Digital Hjemmeoppfølging, integrasjon med systemer for Individuell Plan, og deling av behandlingsplaner på tvers. IHT-Prosjektet sin motivasjon er også knyttet til at de vurderer at behandlerne og pasientene vil ha verdi av løsningen slik den er, på tross av begrensningene i basisløsningen og portalen, og de ønsker å starte opp så fort som mulig i 2024.

Forskning og evaluering

Prosjektet har ikke gjennomført ekstern evaluering eller forskning på løsningen og bruken i inneværende prosjektperiode. Som nevnt i rapporten er det mange mulige bruksområder, bruksmåter og gevinster tilknyttet løsningen. For å få et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til dette bør man ved en videreføring koble på eksterne miljøer som kan forske på dette.

Det kan med fordel også gjennomføres ekstern evaluering av prosjektet og løsningen innenfor bruksområder under utprøvning. Både evaluering og forskning kan iverksettes raskt og effektivt med utprøving av portalen som utgangspunkt.

5.5 Internasjonale erfaringer

Prosjektet har undersøkt internasjonale erfaringer med digitale behandlingsplaner. Det fremstår som om behovet for å dele behandlingsplaner på tvers også finnes i andre land. Det finnes en rekke internasjonale leverandører som tilbyr digitale behandlingsplaner i sine løsninger. Utfordringen med disse løsningene er at de ikke nødvendigvis tilgjengeliggjør behandlingsplanene på tvers. Prosjektet har funnet to konkrete eksempler i England og Danmark der man fokuserer på å dele behandlingsplaner på tvers.

I England har National Health Service (NHS) en digital tjeneste de kaller Coordinate My Care" (CMC) som gjør det mulig for helsepersonell å dele behandlingsplaner på tvers av behandlere i London. Tjenesten er i drift og i 2021 var det over 134 000 behandlingsplaner i systemet. Tjenesten oppgir at CMC har redusert unødvendige innleggelser på sykehus vesentlig. Færre enn 1 av 5 pasienter med en plan tilbringer sine siste dager på sykehus sammenlignet meg 50% nasjonalt. Det oppgis også at dette fører til at man sparer ca 16 000 kr pr pasient i gjennomsnitt i tillegg til at man respekterer pasientens ønsker (National Health Service, u.å)[10].

Sundhedsdatastyrelsen i Danmark prøver ut deling av behandlingsplaner på tvers gjennom programmet "Et samlet pasientoverblikk". Det er to utprøvinger av deling av planer på psykiatriområdet og deling av forløpsplaner i Sunhedsjournalen, som tilsvarer Helsenorge. Fra 2024 vil utprøvingen utvides til forløpsplaner for hjerte, KOLS og diabetes (Sundhedsdatastyrelsen, 2023)[11].

- OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

I løpet av utprøvingen har vi erfart at behovet for digitale behandlingsplaner er åpenbart og stort. Behovet for å samarbeide i samme løsning er viktig for å sikre god samhandling og er gjennomgående i helse- og omsorgstjenesten. Det er krevende å skape helhetlige og sammenhengende tjenester uten å kunne samarbeide om en felles plan.

Helsepersonellkommisjonen peker blant annet på at helse- og omsorgstjenesten i fremtiden må sikre bedre ansvarsfordeling, sette pasienten i stand til å følge opp egen helse og satse på ressursbesparende teknologi. Digital behandlingsplan er et naturlig første steg i retning av dette. Uten digital behandlingsplan vil man måtte finne kompenserende og midlertidige løsninger for å dekke koordineringsbehovet som finnes i oppdrag og aktiviteter som omhandler samhandling.

På grunn av behandlingsplaners mange ulike bruksområder med ulike leverandører, brukergrupper, behov, kostnader og gevinster, ser vi behov for at en stegvis tilnærming benyttes også i fortsettelsen. Det bør sikres at det kan jobbes stegvis og erfaringsbasert med å innhente mer kunnskap om behov og løsning, og levere verdi til sektor fortløpende samtidig som et helhetlig og langsiktig perspektiv ivaretas.

Konkrete bruksområder med avklarte ansvarsfordelinger og prosesser bør ligge til grunn for både videre utvikling, utprøvning og innføring. "Enkel bruk" mellom behandler og pasient antas å være det enkleste og minst kostbare bruksområdet området å innføre en løsning for, og siden det også er identifisert et stort gevinstpotensial, kan dette bruksområdet være et naturlig første steg for innføring i en gjennomføringsplan. Dette medfører ikke nødvendigvis en nedprioritering av andre bruksområder, for parallelle aktiviteter kan startes selv om man først blir klare for innføring på et senere tidspunkt. Det er også en sammenheng med andre tiltak, da fastlegers rolle er sentral for flere bruksområder, og at de allerede har løsningen tilgjengelig vil kunne lette samhandling for annen bruk på tvers når man er klar for dette.

De fleste bruksområder har behov for en løsning som raskt kan tilgjengeliggjøres på tvers av helsevesenet og fagsystemer for å dekke informasjons- og samhandlingsbehovet. Dette må hensyntas i videre arbeid med løsningskonseptet.

Siden behandlingsplaner er et dynamisk og mangfoldig fagområde, bør det regnes med et behov for optimalisering og videreutvikling etter innføring. Legeforeningen har bemerket at funksjonaliteten i løsningen bør holdes relativt enkel for brukerne, og at man bør være forsiktig med å utvide og legge til funksjonalitet før behov er tydeliggjort og man har kartlagt konsekvenser innen alle relevante bruksområder.

Ingen enkelt helseaktør eller leverandør kan ivareta samhandlingsbehovet i behandlingsplaner på en fullverdig måte alene, og begrenset samhandling medfører begrenset nytte frem til løsningen når alle relevante behandlere. Med en stegvis utvikling av et konsept som ikke er normert og må forventes å videreutvikles, er det også et behov for å holde sentral kontroll over helheten i løsningen og konseptet. Dette vil kunne være en utfordring dersom regionale perspektiv og behov i for stor grad blir drivende for utviklingen. Vi ser derfor et tydelig behov for statlig involvering for å etablere og videreutvikle digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner nasjonalt.

Innspill til videre arbeid med prosjekt- og produktdokumentasjon

Gjennomgående ser vi behov for at en stegvis tilnærming for ulike bruksområder også legges til grunn i videre arbeid med prosjekt- og produktinformasjon.

Nyttevurderinger

- Nyttevurderingene for behandlingsplaner som helhet kan med fordel oppdateres, men for å kunne gjøre gode samfunnsøkonomiske beregninger og redusere usikkerhet ser vi behov for nedbrytning og konkretisering innenfor de ulike bruksområdene.

- For å konkretisere ser vi behov for flere erfaringer om behov og løsning for ulike bruksområder. Eksempelvis kan bruk av maler eller "ferdiglagde planer" sterkt påvirke nyttevurderingen, men det er behov for flere erfaringer rundt behov og løsning før man kan gjøre en god samfunnsøkonomisk analyse rundt det. Det vil også være behov for å avklare hvilke pasientgrupper og hvilken type bruk som skal legges til grunn for nyttevurderingene. Tilsvarende behov for konkretisering finnes i ulike bruksområder

- For å kunne konkretisere nyttevurderingene på en god måte bør flere erfaringer innhentes fra utvidet bruk av løsningen, og nyttevurdering og behovsavklaringer bør gjøres basert på ytterligere innsikt knyttet til bruk og pasientgrupper.

Løsningskonsept

Løsningskonseptet må detaljeres og forankres. Følgende punkter trekkes frem:

- Det må avklares hvordan løsningskonseptet kan ivareta behovet for rask tilgang og bredding.

- Det er behov for løsningsforslag og estimater fra EPJ-leverandører knyttet til egenutviklede brukergrensesnitt i EPJ og bruk av API, og å avklare hvordan ulike implementasjoner skal kunne forvaltes i en samhandlingskjede.

- Noen bruksområder, som å dele lokale detaljerte egenbehandlingsplaner innen Digital hjemmeoppfølging, bør vurderes for egnethet innenfor løsningskonseptet opp mot andre løsningskonsept.

Kostnadsoversikt og business case

- Ulike løsningskonsept vil ha ulike kostnadsbilder, ulik kostnadsfordeling mellom stat og sektor, og ulik tid til gevinst, så dette må ses i sammenheng.

- Kostnadsoversikt for løsningskonseptet må oppdateres bl.a. med fordeling av kostnader mellom stat og sektor for både sentral vs. lokal utvikling og drift/forvaltning.

- Hvis man legger til grunn løsningens store samfunnsøkonomiske gevinstpotensiale blir parameteren "tid til gevinst" sterkt førende for hvilket løsningskonsept som gir best samfunnsøkonomisk avkastning.

Gjennomføringsplan

- En stegvis men helhetlig gjennomføringsplan basert på ulike bruksområder i en rekkefølge bør utarbeides.

- Med en stegvis tilnærming vil bruksområder som skal innføres i nær fremtid være tilstrekkelig avklarte, mens det vil være flere åpne spørsmål for bruksområder som er planlagt lengre frem i tid.

- Løsningsutviklingen må hensynta også senere bruksområder og ikke bare de nært forestående for at løsningen skal bli helhetlig, og ikke begrenses av valg gjort for de første bruksområdene.

- Gjennomføringsplanen må oppdateres og justeres etter hvert som man lærer fra innføring.

- Aktiviteter for å klargjøre for gjennomføring i senere bruksområder kan gjøres i parallell for å sikre raskere gjennomføring.

- Definisjonen av bruksområder må gjennomgås og oppdateres basert på ny læring.

"Enkel bruk" mellom behandler og pasient antas å være det enkleste og minst kostbare bruksområdet å innføre en løsning for, og kan være et naturlig første steg i en gjennomføringsplan. Dette vil i så fall bl.a. sikre tilgang til løsningen hos fastleger, som også vil være nødvendig for bruksområder med samhandling på tvers i senere steg.

- REFERANSER OG ORDLISTE

7.1 Ordliste

MVP

"MVP står for "Minimum Viable Product". Det er et konsept i produktutvikling, spesielt populært i lean startup-miljøet, som refererer til en versjon av et nytt produkt som har nok funksjoner til å tilfredsstille tidlige brukere. Hovedmålet med et MVP er å raskt få tilbakemelding fra markedet for å guide videre utvikling. Her er noen nøkkelpunkter om MVP:

• Grunnleggende funksjonalitet: MVP inkluderer bare de mest essensielle funksjonene som trengs for at produktet skal være operativt.

• Rask markedstest: MVP tillater utviklere og bedrifter å teste et produkt i markedet uten å investere mye tid og ressurser i fullskala utvikling.

• Læringsverktøy: Det brukes som et verktøy for å lære om kundenes preferanser og behov gjennom reell bruk, slik at fremtidige utviklinger kan være datadrevne og kundeorienterte.

• Iterativ utvikling: Basert på tilbakemeldinger, blir produktet forbedret og utvidet over tid. MVP-tilnærmingen følger ofte en iterativ prosess der produktet utvikles og forbedres i sykluser.

• Risikoreduksjon: MVP hjelper til med å minimere risikoen ved å unngå overinvestering i et produkt som ikke møter markedets behov."

Kilde: www.agilealliance.org

API (Programmeringsgrensesnitt)

"Et programmeringsgrensesnitt, kjent på engelsk som application programming interface (API), er et grensesnitt i en programvare som gjør at spesifikke deler av denne kan aktiveres («kjøres») fra en annen programvare."

Kilde: Wikipedia

For behandlingsplaner tilbys API mot Kjernejournal via Samhandlingsplattformen, og muliggjør at ulike API-konsumenter, herunder portaler og fagsystemer, kan både skrive og lese data om behandlingsplaner (problemstillinger, målsetninger, tiltak, mm.) som ligger lagret i Kjernejournal. Gjennom å ta i bruk API kan fagsystemene dermed dele data seg imellom via Kjernejournal, og lage egne brukergrensesnitt som er skreddersydd for sine brukere.

7.2 Referanser

[1] Innholds- og løsningsbeskrivelse versjon 1.0 juni 2021, Helsedirektoratet.

[2] NHN Utviklerportal for DBEP:
https://utviklerportal.nhn.no/informasjonstjenester/kjernejournal-informasjonstjenester/digitale-behandlingsplaner-og-egenbehandlingsplaner/

[3] NOU 2023:4 (2023). Tid for handling. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/337fef958f2148bebd326f0749a1213d/no/pdfs/nou202320230004000dddpdfs.pdf

[4] Meld. St. 9 (2023-2024) Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027. Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/4e5d9e6c63d24cd7bdab5d8c58d8adc4/no/pdfs/stm202320240009000dddpdfs.pdf

[5] Helsedirektoratet. (2023, 7. juni) Digital hjemmeoppfølging. Helsedirektoratet.no https://www.helsedirektoratet.no/tema/digital-hjemmeoppfolging-hjemmesykehus-og-velferdsteknologi/digital-hjemmeoppfolging

[6] Helsedirektoratet. (2016) Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd. IS-2451. Helsedirektoratet. 
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnsgevinster-av-a-folge-helsedirektoratets-kostrad/Samfunnsgevinster%20av%20%C3%A5%20f%C3%B8lge%20Helsedirektoratets%20kostr%C3%A5d.pdf/_/attachment/inline/aedaf6ba-fa35-4fcf-9e86-cb936ca6ccb4:f43531d1bb8588d090ee55b5d46ddeb4b2da6b23/Samfunnsgevinster%20av%20%C3%A5%20f%C3%B8lge%20Helsedirektoratets%20kostr%C3%A5d.pdf

[7] OECD. (2023, 7. November) Health at a glance 2023. oecd.org. 
https://www.oecd.org/norway/health-at-a-glance-Norway-EN.pdf

[8] Direktoratet for e-helse. (2023, 1. februar) Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger. Direktoratet for e-helse. https://www.ehelse.no/publikasjoner/kartlegging-av-elektroniske-pasientjournalsystemer-og-deres-stotte-for-nasjonale-e-helselosninger/_/attachment/download/5f2dee5e-9b2c-453a-862b-fcece7c2aff3:c2aa7986924f971da55fecbac21fbf9911c50dab/Kartlegging%20av%20elektroniske%20pasientjournalsystemer%20og%20deres%20st%C3%B8tte%20for%20nasjonale%20e-helsel%C3%B8sninger%20v1.0.pdf

[9] Direktoratet for e-helse. (2023, 1.mars) Elektronisk helsekort for gravide. Direktoratet for e-helse. https://www.ehelse.no/publikasjoner/elektronisk-helsekort-for-gravide-utredning-pa-oppdrag-fra-helse-og-omsorgsdepartementet/_/attachment/download/abf3ff00-e0ab-451e-a27b-a9d950d8ef8b:03769aa326c9bd87d522c66794cb726477f2e366/Elektronisk%20helsekort%20for%20gravide%20-%20Utredning%20p%C3%A5%20oppdrag%20fra%20Helse-%20og%20omsorgsdepartementet.pdf

[10] National Health Service. (u.å) A digital service that allows digital care plans to be created and shared for coordinated care. Hentet 13.13.2024. https://transform.england.nhs.uk/key-tools-and-info/digital-playbooks/cancer-digital-playbook/a-digital-service-that-allows-digital-care-plans-to-be-created-and-shared-for-coordinated-care/

[11] Sundhedsdatastyrelsen (2023, 20. desember) God jul fra Et Samlet Patientoverblik https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/etsamletpatientoverblik/nyhedsbreve/nyhedsbrev_december2023

[12] Den norske legeforening (2023, 30. mars) Innspill fra Legeforeningen: Digitalisering i nasjonal helse- og samhandlingsplan. Den norske legeforening. https://www.regjeringen.no/contentassets/98f80b9a54c34da58affd10613b30d47/legeforeningen.pdf

[13] Folkehelseinstituttet (2023, 20. Oktober). Folkehelserapporten.

https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/ikke-smittsomme/overvekt-og-fedme/?term=

[14] Kreftregisteret (2022). Cancer in Norway 2022.

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2022/cin_report-2022.pdf

[15] Katz, Frates, Bonnet, Gupta, Vartiainen, Carmona (2018) Lifestyle as Medicine: The Case for a True Health Initiative.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28523941/

- VEDLEGG

8.1 Skjema for pasientoppfølging colorectalcancer